סיכום פגישה- אירוח אתר מב"ל

|  |  |
| --- | --- |
| תאריך: | 19.1.15 |
| משתתפים: | **צה"ל:** גדעון, ניסים, אלעזר ורונית  **ממשל זמין:** מאיר, אילן, עודד, סער, אלעד ושושי  **ביון:** עינת ויוני |
| רשם: | נגה וולקר |

נושאים שעלו בפגישה

| # | נושא |
| --- | --- |
|  | **אתר מערכות-**   * הועבר קובץ לממשל זמין, ממתין כרגע להתקנה בממשל זמין על סביבת דף חדש. לאחר התקנה, יפתח לכתובת IP ספציפית על מנת לראות שאכן מצליחים לראות את האתר מהעולם. * הקמת סביבת SP בממשל זמין עבור ההתקנה תתואם מול אלעזר ב 2.2. * לאחר הישיבה ייבדק בממשל זמין האם ניתן להתקין את האתר על סביבת SP קיימת על מנת לחסוך זמנים לפני ביצוע ה POC. * ממשל זמין ישלחו רשימת דרישות- גרסת SP לביון על מנת לוודא כי אנחנו עובדים על אותן הגרסאות. שושי תעביר את המידע לעינת ויוני. * עריכת האתר: דרישת אבטחת מידע היא להעביר את הקבצים המועלים בעריכת האתר בעמדת הלבנה. * ממשל זמין יעדכנו במייל לגבי תאריכים סופיים בנושא. |
|  | **אתר מב"ל:** ביולי 2015 האתר הנוכחי יורד מהאוויר. האתר החדש צריך לעלות לאוויר עד אז. |
|  | **הזדהות:**   * מחב"מ אישרו להעלות את האתר ללא OTP. * אבטחת מידע בממשל זמין ביקשו להוסיף שדה נוסף להזדהות מעבר ליוזר וסיסמא. * לצוות המכללה נדרש להנפיק כרטיסים חכמים לצורך כניסה לאתר. * אבטחת מידע בממשל זמין יבדקו האם ניתן להחליף את השדה השלישי בקפצ'ה. * ממשל זמין יעבירו דרישות בנושא הסיסמאות בהקדם. |
|  | **מייל באמצעות ממשל זמין:**   * כרגע אין מערכת אחידה שמבצעת SSO בממשל זמין ולכן אין יכולת לבצע זיהוי פעם אחד עבור הכניסה לאתר ולהזדהות במייל. יהיה צורך להזדהות פעמיים. * המכללות יצטרכו לקבל החלטה האם לפתוח תיבות באמצעות ממשל זמין או בחוץ. * ממשל זמין אישר לפתוח למכללות תיבות mail.gov.il. * תיפתח לניסים וגדעון תיבות לשם בדיקה. |
|  | **העלאת קבצים:** לאחר הכניסה לאתר, הסטודנטים נדרשים להעלות קבצים לאתר. אושר ע"י ממשל זמין. |
|  | **שמירת היסטוריה**-   * היוזרים ישארו פתוחים למשך 3 מחזורים אחורנית. לאחר מכן הם ייסגרו. * המידע יישמר למשך 7 שנים ולאחר מכן יועבר למכללות ויימחק. |
|  | **גישה מחו"ל**- תיפתח לצבר מדינות ספציפיות. |
|  | **DNS**- יש לסגור את נושא ה DNS מול אופיר בן אבי- מנהל ממשל זמין ולהביא לאישורו את נושא מתן אישור DNS Gov.il לגוף המכללות. יש להעביר מייל בנושא לנגה. |
|  | **פורומים-** ניתן להשתמש בפורומים של SP מאחר והאתר הינו מאחורי הזדהות. אבטחת יבחנו את המימוש לאחר ההתקנה. |
|  | באתר השתמשו בתבנית publishing OOTB. |
|  | תועבר למכללות הצעת מחיר עבור אירוח בממשל זמין. |
|  | **העלאת ציונים**- ביון צרכים לבדוק האם מדובר על רכיב OOTB או שהרכיב מפותח ע"י החברה ולהעביר מידע לממשל זמין בנושא. |