פ"ע  משימות ממש"ז בת"ע 2015, נושאים לדיון:

משתתפים: גל, מאיר, נגה, טל ואלעזר

- דף חדש

הקמת סביבות ייצור ו-Stage עבור כל אתרי צהל במסגרת דף חדש

העברה של כל סביבות דף חדש  לסביבת Milnt והקמה כסגמנטים נפרדים

השלמת ה-POC אשר החל על שרת  AKA בחוות האירוח והשלמת ההסבה של כלל אתרי האתרים ל-2008

ביצוע הפרדה של סביבות הייצור של AKA על פי המפרט הבא:

- אתרי AKA אשר עובדים מול שרת KS  ישן ומול מסד נתונים אורקלי

- אתרי AKA אשר עובדים מול שרת KS מגרסה חדשה יותר ומסד נתונים SQL

- אתרי ספיה אשר עובדים מול שרת KS מגרסה חדשה יותר ומסד נתונים SQL

תכולת שרתים בסביבות השונות:

AKA סביבה ישנה

- 2 שרתי IIS 2008 R2

- 1 שרת אורקל

- 1 שרת KS – Windows 2003 R2

AKA סביבה חדשה

- 2 שרתי IIS 2008 R2

- 1 שרת SQL

- 1 שרת KS – Windows 2003 R2

סביבת ספיה

- 2 שרתי IIS 2008 R2

- 1 שרת אורקל

- 1 שרת KS – Windows 2003 R2

בסביבת ה- stage יוקמו השרתים המצ"ב

AKA סביבה ישנה

1 שרתי IIS 2008 R2

1 שרת אורקל

AKA סביבה חדשה

2 שרתי IIS 2008 R2

1 שרת SQL

סביבת ספיה

2 שרתי IIS 2008 R2

1 שרת אורקל

הערה: סביבת ה- stage תעשה שימוש ב-KS-ים של סביבות הייצור לשם הזנת התכנים

לוחות זמנים להקמה

31.1 השלמת הקמת הסביבות השונות בסביבת Milnet

בהינתן שעד לתאריך 31.1 יושלם ה-POC  של מצפן אל מול אתרי AKA ניתן יהיה לתזמן את בניית האתרים בסביבה החדשה והחצנה שלהם בכפוף לביצוע בדיקות חדירות כמוסכם.

הקמה של אתר במחנה בסביבת ספיה בתחולת ההקמה יש לתזמן את הפעילות המצ"ב

הקמה של KS

הקמה של שרת SQL

התקנה של האתר

יש להעביר את האתר קודם לכן לביצוע סקר קוד

- PREPROD

- התקנה של KS ישן

נדרש לתאם התקנה מחדש לתחילת פברואר

נדרש לתאם התקנה של ה-KS גם בסביבה הישנה לשם הזנת תכנים לאתרים הקיימים עד להשלמת המעבר לסביבת דף חדש!!

התקנה והטמעה של אתרי ספיה

פעילות שתתואם בסלוט של צהל,  בכפוף לתזמון מול מטריקס - יש לספק חבילות התקנה מאושרות לאחר ביצוע סקר קוד מאושרות להתקנה

- סלוטים-

ימי שני ורביעי.

תעדוף משימות:

מקרפר

צ'אטים

KS ישן.

במחנה.

- ניטור

הועברה רשימה לניטור מצה"ל.

עבודות הניטור יסתיימו כנראה ב 22.1

יש לשבת עם אמיר שנורמן מנהל המוצר לגבי ניטור שרת האורקל

לאחר סיום העבודות יתואמו השבתות יזומות מול צה"ל.

- SLA

ע"ס איזה מסמך הSLA של צה"ל?

צה"ל מבקש מסמך רשמי.

- כרטיסים חכמים

כיום נותר לצה"ל להזמין 32 כרטיסים חכמים.

בהצלחה

אלעזר