**הכנה לpdr/CDR פרוייקט מעל"ה**

* בטבלת ריכוז האמצעים והמשאבים צריך לשנות את כמות השעות הדרישות ולא את כמה פעמים. לבדוק האם זה להכל או שצריכים גם כמותי וגם לפי שעות.
* לבדוק משמעות של **העברת החירום** ליחידת מסירה ראשונה – אם זה באמת רק לסמן אילו פעילויות צריכות להיות.

**סיכום אשר על תיק יסוד**

* תיק היסוד צריך להיות חוויה למשתמש. גם ברמת הUX
* יומן – הם מבקשים להראות האם יש אפשרות להשתמש בצבעים.
* מטרות השיעור – מבקש לבדוק אפשרות שזה יהיה DROP DOWN
* מבקש לראות דוח כללי של אמצעי הלחימה
* רואה סיכון עם נושא ה- INFOR. גם בהיבטי הממשק וגם כ"מתחרה"
* עקרונות לכתיבת תיקי היסוד
* מרצי חוץ – מבקש ברמה של מאפיינים של בעלי התפקידים (לא ברמה השמית)
* מבקש לבחון אינדיקציה לחירום
* סבב האישורים לאישור תיק יסוד: זה בסדר שזה יהיה ביחידת מסירה 2.
* ביקש 2 תיקים (הכשרת המדריך ותיק בינלאומי) – ליישם

**ניהול המחזור**

* אחד הפרקים היותר חשובים במערכת שבו חייבת להיות הצלחה מלאה עם אפרטיביות משמעותית למדריך.
* דרך ניהול המחזור המדריך ינהל את הקורס שלו.
* מבקש הצגה נוספת לאחר איפיון של מסך ניהול המחזור בתצורתו הסופית.
* מושפע ומשפיע על תפיסת ההפעלה.
* אופן הצגת קורס, התרעות טרם הצגת הקורס ברמות השונות, סיכום שבועי עפ"י הפרמטרים של הדרכה, סביבת הדרכה, מנהלה וכיוצ"ב. חלק מהנתונים מיוצאים מתוך מעל"ה וחלק מהנתונים זה מלל שמפקד הקורס מוסיף. כולל סיכום מחזור. **סיכום מחזור צריכים לאפיין**.

**גרף ובקרה על כמויות**

* קיימים דוחות של ניהול כיתות ב= INFOR והם לא מביאים את הפתרון.
* את כל פרק ניהול המשאבים חייבים לראות כתהליך
* התהליך לא ברור לו עד הסוף והוא מבקש אותו מעלה 🡨 מטה ולהיפך. יש לקחת נושא אחד (כיתה, מטווח ומגרש אימונים). בעלי התפקידים (מורה).קובעים בלו"ז קצר מופע שמסתכל על התהליך הזה עוד לפני ה= CDR.
* התהליך יוצג בסקר
* זה אתר משותף ומורכב, יש להשקיע זמן ומחשבה ולהבין את הדברים

**תיק לומד**:

* רצף ההדרכה וההכשרה – לראות את כל ההכשרות הקודמות.

**סיכום כללי**:

* מודה לכולם על העיסוק
* מזהה סיכון בפרמטר של ניהול הגרף ובתיק הלומד.
* יכול להיות שבהעמקה מקצועית של אורי – נסגור את כל הפינות. מה שאורי יסכם – זה מה שקובע.
* לשים מיקוד על תיק לומד ועל ההרשאות.
* כמה שיותר מהר להביא את הדוחות.
* צריכים להגיע כמה שיותר קרוב למוצר שאנחנו מצפים לו.