## Slide 1: אתר עולים על מדים החדש
אודי אילון , מנהל מטריקס דיגיטל

## Slide 2: מה במצגת
תפיסה כללית של הפתרון
תכולת הפרויקט לפי שלבים (מצע לדיון)
הנחות יסוד טכנולוגיות
נושאים פתוחים לדיון

## Slide 3
תפיסה כללית

## Slide 4: תפיסה כללית
אתר אחד (מידע + אישי ) – על בסיס קונספט "שבירת החומות"
שכבת ה UI ללא מגבלות – קונספט סטייט אוף די ארט
שימוש במקסימום רכיבי תשתית ולוגיקה שפותחו עבור צה"ל
שימוש מקסימלי במוצרי צד ג' במקומות הנדרשים
שכפול לוגיקות מהSAP לצד השחור
תכנון ל-2 "פעימות"
ארכיטקטורת סנכרון זהה לקיימת במילואים
סנכרון online - כרגע מחוץ לאפיון עד להחלטה צה"לית בנוגע לתשתית

## Slide 5: תפיסה טכנית של הפתרון
הערות | מוצר | צורך
 | לדיון | ניהול תבניות התוכן
 | לדיון | תשתית פיתוח אזור אישי
תמיכה מלאה בחוק אינו מגביל בUI כולל מנגנון ניטור לתקינות הנגישות של האתר | user1 | תמיכה בחוק נגישות
מנגנון מובנה להדרכת הגולשים כולל יכולות ניטור כולל מנגנוני AB טסט לבחינת השימושיות | Walkme | הכוונה מודרכת
 | כנראה JBOSS | מנגנון חוקה
מול DB מראה שלא יפגע בDB קיים | Report Designer | כלי דוחות
 | לבחירת צה"ל | ניטור ב"מ
פעימה 3 | BUPMYARD | מנגנון איחוד פניות למנהלן
 | לבחירת צה"ל | צ'אט
 | זוזנאו | יצירת אתר מותאם

## Slide 6
תכולת האתר

## Slide 7
איזור אישי

## Slide 8: מסכים ומודולים באיזור האישי
LOGIN
סרגל ניווט אזור אישי
עמוד בית אזור אישי
פרופיל אישי - פרטיים אישיים , החלפת סיסמא וכד'
TIMELINE אישי
מודול הודעות
מודול פניות
מודול זימונים
מודול שאלונים

## Slide 9: נושא : ניהול משתמשים
סוגי משתמשים
מלש"בים –
מנוהלים בSAP (סיסמאות – מנוהלות אצלנו , סיסמא ראשונית בבחינה, שדה מועדון יותר רק בשחור )
משויכים בתהליך הייבוא ל-2 קבוצות : "מלש"בים " , בית הספר בו הם לומדים (מגיע מהSAP , רק אחרי צו ראשון )
בפרופיל מוגדר להם 2 יוזרים אליהם הם שייכים : הורה 1 , הורה 2 – מגיע מהSAP ת"ז של כל הורה
מד"נים -
מנוהלים במערכת ניהול התוכן
משויכים בצורה ידנית ל-2 קבוצות : "מדנים " , בית הספר עליהם הם אחראים
הורים
מנוהלים בSAP (סיסמאות – מנוהלות אצלנו , סיסמא ראשונית בבחינה , דורש מכתב להורים עם סיסמא ראשונית )
מקושרים למלש"ב (דרך שדות הפרופיל מהSAP )
מורים
מנוהלים במערכת ניהול התוכן
משויכים בצורה ידנית ל-2 קבוצות : "מורים " , בית הספר עליהם הם אחראים

## Slide 10: נושא : ניהול משתמשים
תפקידי מיטב
מנוהלים במערכת ניהול התוכן כמנהלים ולא משתמשי אתר (הרשאת גישה לרגל האחורית )
משויכים בצורה ידנית לקבוצות ההרשאה לפי המטריצה
העיקרון המנחה– בפעימה ראשונה מכינים את כל התשתית לפעימות הבאות בהיבט ניהול המשתמשים

## Slide 11: נושא : הרשאות
סוג פרופיל | צפייה בנתונים באזור האישי | עדכון נתונים באזור האישי (כולל הזזה של זימונים) | פתיחה פניות | צפייה בפניות | מילוי שאלונים | צפייה בדוחות | הערות
מלש"ב |  |  |  |  |  |  | 
מלש"ב בפטור |  |  |  |  |  |  | 
מורה | לדיון |  |  |  |  |  | מומלץ לספק שבועי במייל וכך להמנע מניהול שם המשתמש
הורה |  |  |  |  |  |  | 
מד"ן |  |  |  |  |  |  | גלישה בשם המלש"ב
נציג שירות |  |  |  |  |  |  | גלישה בשם המלש"ב
מנהלן |  |  |  |  |  | לדיון | דוחות דרך מחולל דוחות
פעימה 1
פעימה 2
לבחינה

## Slide 12: נושא : ניהול משתמשים והרשאות – אדמין
מדן
LOGIN למערכת האדמין הייעודית
מסך גלישה בשם מלש"ב - יכלול מנגנון חיפוש מלש"ב . למדן תהיה הרשאת צפייה רק במלש"בים שמשויכים לבתי הספר עליו הם אחראים . בכל פעולה יישמר תיעוד שמבצע הפעולה אינו המלש"ב אלא משהו בשמו
בעתיד יהיה ניתן להוסיף מודולים נוספים כגון דוחות
נציג שירות
זהה למסך המדן רק עם הרשאת צפייה מלאה בכל המשתמשים

## Slide 13: נושא : אדמין המנהלן
הכניסה לכל המודולים תהיה דרך מערכת ניהול התוכן
ניהול המשתמשים במערכת ניהול
  כל היכולות הקיימות out of the box - שיוך לקבוצות , עריכת משתמשים, מחיקת משתמשים וכד'
  יתווסף כפתור גלישה בשם מלש"ב דרך ניהול משתמשים במערכת ניהול התוכן
  איפוס ססמאות– במידה ומצו"ב יאשרו כי במילואים לא אושר
  פעימה 2- טעינה של משתמשים חדשים (מדנים , מורים ) דרך קובץ CSV
ניהול הודעות (פירוט במודול הודעות )
  ניהול פניות (פירוט במודול פניות )
  טעינת טבלאות עזר - לקבל רשימה

## Slide 14: נושא : ניהול משתמשים והרשאות - ממשקים
ייבוא מלש"בים:
  כל שדות פרופיל משתמש
  ID הורה 1 , ID הורה 2
  ID בית ספר
  סיסמא ראשונית (שינוי סיסמא - בבחינה)
  האם בפטור
הורים
בתי ספר
טבלאות עזר – לא מגיע בממשק – מבוצע דרך מסך אדמין בשחור
הסתייגויות
תדירות העדכון – באחריות צה"ל – מגבלות צוהר לבן
העלאת נתונים באופן יזום – רק דרך מסכי אדמין

## Slide 15: נושא : LOGIN ומסך פתיחה לאחר LOGIN ראשון
פעימה 1
LOGIN + תהליך כניסה ראשונית + שכחתי סיסמא – כפי שקיים במילואים בגלל ב"מ
מסך פתיחה - אישור תנאי שימוש
וויתור על דיוור דואר ישראל
רישום למועדון יותר
הודעת סיום SESSION תוך 30 דקות
פעימה 2
אימות באמצעות SMS
לבחינה
שמירת סיסמא בדפדפן – ידרוש אישור אבטחה מאוד חריג

## Slide 16: נושא : עמוד בית אזור אישי
פעימה 1
UI חווייתי ונוח לשימוש
תבנית תצוגה אחת אחידה של רכיבי העמוד לכלל סוגי המשתמשים
  Timeline
  פרטים אישיים
  קוביית הודעות חדשות / 5 אחרונות
  קוביית פניות
  קוביית שאלונים
  קוביית זימונים
פעימה 2
התאמת תבנית תצוגה לפי פרופיל המשתמש – מבוסס חוקה
לבחינה
הרכבה של התבניות ע"י מנהלן
חיפוש במידע אזור אישי

## Slide 17: נושא :Timeline
פעימה 1
ממשק UI נוח וחווייתי להצגת השלבים וחיווי סטאטוס כל אחד (שליטה בצבעוניות ע"י מנהלן)
מידע פרסונאלי (שלבים לגולש ) על בסיס מנגנון החוקה
עריכת השלבים במערכת ניהול התוכן כולל tooltip על השלב
פעימה 2
Tooltip עם מידע פרסונאלי מול מנגנון חוקה

## Slide 18: נושא : רשימת ממשקים LOGIN , עמוד אישי ו TIMELINE
ויתור על דיוור דואר ישראל – מהשחור לאדום

## Slide 19: נושא : צרכים ממנגנון חוקות – timeline
הצגת שלבים ב timeline למשתמש

## Slide 20: נושא : הודעות
פעימה 1
אתר
ממשק הצגת הודעות בUI נוח הכולל את כל הפרמטרים של הודעה (רשימת יכולות קיימות באתר מילואים מפקדים )
הודעות אישיות שהגיע מהSAP
הודעות קבוצתיות כולל טקסט פרסונאלי שהגיעו מהאדמין בשחור
גרסת הדפסה אחת להודעה
אדמין
יצירת הודעה במערכת ניהול ההודעות + מודול place holder שפותח לפיקוד העורף
יצירת חוקה מה האוכלוסייה שתקבל כל הודעה
תהליך שליחת ההודעות
  פניה למנגנון חוקה לקבל חתך משתמשים להודעה
  הרכבת ההודעה עם הטקסט הפרסונאלי
  שיוכה למשתמשים הרלוונטיים בטבלת ההודעות עם סימון שנוצרה בשחור
הסרת הודעה לצמיתות

## Slide 21: נושא : הודעות
פעימה 2
שילוב לינק לפעולה בהודעה
צירוף מסמכים להודעות בהנחה שיש מנגנון המרה של PDF מXML שהגיע מהSAP
מודול שליחה חוזרת של הודעה

## Slide 22: נושא : הודעות - ממשקים פעימה 1
הודעות אישיות – שדות לצורך יצירת תבנית ההדפסה
אין החזרה של הודעות לאדום

## Slide 23: נושא : צרכים ממנגנון חוקות - הודעות
יצירת קבוצות לדיוור הודעות ללא טקסט פרסונאלי (ההודעה תכתב במערכת ניהול התוכן)
יצירת הודעה פרסונאלית על בסיס מידע מהDB

## Slide 24: נושא : פניות
פעימה 1
אתר
מסך ארכיון פניות + הצגת סטאטוס לפניות
כפתור .+ תהליך ביטול פנייה
יצירת פניה ע"י הגולש
  ממשק UI נוח וחווייתי לבחירת נושא פניה
  טופס פניה כולל העלאת קבצים – על בסיס רכיב HTML5 שמחליף את רכיב הפלאש הקיים במילואים
  מענה אוטומטי לפניה (פירוט באדמין )
הזנקת מוצר צאט (ללא נתונים פרסונאליים)

## Slide 25: נושא : פניות
פעימה 1
אדמין
ניהול שלשות – טעינה של שלשות מאקסל+ עריכה של מאפייני השלשה
מענה אוטומטי לפניות – ייבנה כפריטים במערכת ניהול התוכן . 2 סוגים :
  מלל אוטומטי – טקסט לא דינאמי – ללא מידע פרסונאלי
  מלל כולל טקסט דינאמי– מודול place holder שפותח לפיקוד העורף
תהליך יצירת מענה אוטומטי
  פנייה למנגנון חוקה בסיום הגשת פניה ( ID פניה+ ID משתמש )
  מודול חוקה מחזיר תשובה איזה ID של מענה אוטומטי צריך להחזיר
  מורכבת הפניה על בסיס המלל (סטאטי או דינאמי )
ארכיון פניות + מחיקת פנייה לצמיתות

## Slide 26: נושא : פניות
פעימה 2
פתיחת צ'אט עם הנתונים של המשתמש כבר מוזנים למנהלן
תיעוד צ'אט בצורה אוטומטית

## Slide 27: נושא : פניות - ממשקים פעימה 1
פניות כולל קבצים כולל טקסט התשובה האוטומטי - ייצוא מהשחור לאדום
פניות בSAP + סטאטוס פניות
ביטול פניה ע"י הגולש - מהשחור לאדום

## Slide 28: נושא : צרכים ממנגנון חוקות – פניות
יצירת מענה אוטומטי לפניות הכולל טקסט דינאמי מהDB . המענה ייערך במודול החוקה

## Slide 29: נושא : זימונים
פעימה 1
רשימת זימונים - UI נוח וחווייתי לזימונים כולל לינק לWAZE וכד'
הצגת כפתורי פעולה לזימון על בסיס חוקה
הדפסת זימון לתבנית ייחודית
חתימה על ויתור
זימון פתוח – הזמנה דרך הודעה להרשם לזימון על בסיס מקום פנוי
שיבוץ עצמי לזימון - תצוגת לוח שנה בדומה לתיירות (מקומות פנויים בלבד דלוקים )
השחור מנהל את מצאי האינטרנט בצד השחור עד לסוף היום בסנכרון
פעימה 2
הזזת זימונים על בסיס חוקה
איחוד זימונים על בסיס חוקה

## Slide 30: נושא : זימונים - ממשקים פעימה 1
פרטי זימון למשתמש
אישור הגעה לזימון (מהשחור לאדום )
חתימה על ויתור (מהשחור לאדום )
מכסת אינטרנט - תאריכים + שעות פנויות לכל סוג זימון לצורך הזזת זימונים – 4 חודשים קדימה
שיבוצים (מהשחור לאדום )
הזזת זימונים (מהשחור לאדום )

## Slide 31: נושא : צרכים ממנגנון חוקות – זימונים
  אלו שדות להציג לכל זימון (WAZE , סרטון וכד' )
  אלו פעולות להציג לכל סוג זימון
  אפשרויות איחוד זימונים לכל 2 זימונים
  תאריך + שעה אפשריים להזזת זימון

## Slide 32: נושא : שאלונים
פעימה 1
אתר
רשימת שאלונים/שאלות למשתמש – מגיע מהSAP או נוצר בשחור
UI נוח וחווייתי להצגה גנרית של כלל השאלונים (שקף הבא )
בכניסה לשאלון מתבצעת פנייה למנגנון חוקה לקבלת היררכיית תפריטים למשתמש הספציפי
לאחר מענה על כל שאלה יש פניה למנגנון חוקה לקבל סידור מחדש של היררכיה והשאלות במסך הנוכחי
מסך סיכום שאלון בסיום כל שאלון לפני ביצוע שליחה
תמיכה בשאלון סגור – read only , לא ניתן לעריכה
אדמין
ניהול שאלות / שדות
  מאגר השאלות יהיה על בסיס הממשק שהגיע מהSAP .
  יהיה ניתן לערוך את טקסט השאלות
  יכולת קביעת מאפיינים לכל שדה / שאלה - תמיכה בשדות פתוחים ושדות בחירה . כולל ולידציות בclient
  מיפוי שדות מענה לשדות SAP לצורך ממשק ייצוא שחור אדום
  הגדרה לכל שדה האם לפנות למנגנון חוקה בעת המענה
ניהול תצוגת שאלון
  רשימת שאלונים
  בלחיצה על שאלון ייפתח מודול עריכת שאלון
  יכולת לסדר את ממשק התצוגה של שאלונים לפי ההיררכיות - תמיכה בעד 4 רמות היררכיה של שאלות
  סגירה פתיחה של שאללון

## Slide 33: נושא : שאלונים – היררכיית תצוגה
1 ד | 1 ג | 1 ב | 1 א | 1
שאלות / שדות (רמה 3 ) |  |  |  | 
 |  |  |  | 2
שאלות / שדות (רמה 4 ) |  |  |  | 3
 |  |  |  | סיכום שאלון

## Slide 34: נושא : שאלונים
פעימה 2 (חודשים בודדים )
תמיכה בשאלון חדש על בסיס שאלון ישן (סגירת שאלון ישן )
הגעה חוזרת לשאלון
UI ייעודי למובייל (אתר מותאם)

## Slide 35: נושא : רשימת ממשקים פעימה 1
  שאלונים למשתמש מהSAP
  ייבוא היררכיית תצוגת שאלונים
  ייבוא שאלות לשאלונים
  ייצוא תשובות לשאלונים על בסיס מיפוי שדות אתר לשדות SAP

## Slide 36: נושא : צרכים ממנגנון חוקות – שאלונים
  אלו שאלונים למשתמש (כאלו שלא הגיעו מהSAP )
  היררכיה + שאלות לתצוגה במסך לאחר מענה על שאלה שדורשת חוקה

## Slide 37: נושא : ניהול באנרים פרסונאליים
פעימה 1
הצגת באנרים בתוך אתר התוכן כתלות במשתמש
ניהול הבאנרים - כמסמכים במערכת ניהול התוכן
פנייה למנגנון החוקה לקבלת הבאנרים לפי פרופיל המשתמש
פעימה 2
התייחסות לנתוני גלישה קודמת במנגנון חוקה

## Slide 38: נושא : צרכים ממנגנון חוקות – באנרים
  ID באנרים לפי ID משתמש

## Slide 39
אזור המידע (תוכן)

## Slide 40: נושא : גריד האתר
פעימה 1
מראה מיקום – מנגנון גנרי קיים
גישה מהירה לפניה (כמו באתר YES )
תמיכה בשפות - להגדיר אלו שפות
קוביית חיפוש
כפתורי שיתוף - כפתורי Share , Like ו Invite
אזור אישי

## Slide 41: נושא : תבניות תוכן
פעימה 1
מאגר רכיבים לשימוש מנהל האתר לצורך בנייה עצמאית של עמוד הבית ותבניות קריטיות
ניהול תגיות לכל פריט תוכן
תוכן שאינו פרסונאלי לא ישתנה בהתאם לפרופיל המשתמש (למעט באנרים מותאמים)
חיפוש – תבנית תוצאות אחת
חיפוש לפי תגיות
פעימה 2
תבניות תוצאות חיפוש נוספות
תצוגת מידע לפי תגיות – שימוש במנגנון קיים באתר במחנה
תבנית תכנים דומים - שימוש במנגנון קיים באתר במחנה
יהיה תוכן לאוכלוסיות שונות : מדנים , מורים , הורים וכד' – נדחה בגלל התלות בניהול יוזרים
לבחינה
תבנית רצף

## Slide 42: נושא : תבניות תוכן שיפותחו
עמוד בית כולל בנייה עצמאית של רכיבים ע"י מנהלן
תבנית מסלולי גיוס ותפקידים
להשלים כולל התייחסות לסדר הרכיבים בצורה עצמאית

## Slide 43
תשתיות

## Slide 44: נושא : מובייל
פעימה 1
אתר התוכן רספונסיבי
במקביל לפעימה 1 – באמצעות מוצר zuznow
אתר מותאם לתבניות מסובכות (שאלונים , זימונים וכד' )
לבחינה
אפליקציה היברידית

## Slide 45: נושא : ניטור ודוחות
פעימה 1
העברת מידע מהשחור לאדום
  מייל לגולש – בעת הכנסה תקינה של נתונים לDB שחור
  מייל לגולש – בעת קליטה תקינה של נתונים בDB האדום
  מייל לגולש – בעת קליטה של נתונים לSAP
דוחות שגויים למנהלן – מה שקיים במילואים בהתאמה למידע הספציפי לאתר זה
כלי דוחות – מבוסס מוצר
הסתייגויות
על כלי הדוחות לקבל הרשאה מלאה לבסיס הנתונים - לבדיקת תהילה המשמעויות

## Slide 46: נושא : סביבות
פעימה 1
4 סביבות : פיתוח (מטריקס ) , QA (מטריקס ) , STAGING (תהילה ) , PROD (תהילה)
סביבת STAGING – קוד נפרד מהPROD וDB משותף
פעימה 2
סביבת STAGING קוד וDB נפרד (מנגנון ייבוא ייצוא משוכפל )
לבחינה
יכולת העברת מידע אוטומטית בין סביבות

## Slide 47: נושאים לדיון
ניפוח נתונים ?
שמירת סיסמא בדפדפן
שפות – האם יש מספיק תוכן לשפות נוספות
האם נותנים גמישות לשינוי CSS למנהלן
האם יש מוצר צ'אט קיים
ניהול סיסמאות משתמשים – האם בצד השחור

## Slide 48
מערכת ניהול התוכן ותשתית הפיתוח

## Slide 49: הנחת היסוד לדיון- חלוקה של תכולות הפרויקט
אפליקציות ומידע אישי 90% | אזור התוכן 10%

## Slide 50: השוואה KS מול EPI
ציון EPI | ציון KS | פרמטר
1 | 3 | נוחות ניהול התוכן
1 | 2 | יכולת עדכון מבנה תבניות התוכן
 |  | ה
1- גבוה 3- נמוך