**בקשה לעידכון/הוספת גרסה**

**גרסת מסמך 1**

**הנחיות כלליות :**

1. יש למלא את הטופס בצורה מלאה.
2. יש להעביר את המסמך + התכולה בקובץ ZIP מוגן סיסמה
3. שם קובץ ה- zip יהיה בנוי משם המשרד + תאריך השליחה של הקובץ לדוגמה : MOP\_01012012.zip
4. לאחר אישור של התיפעול יקבע תאריך ושעה לביצוע התהליך.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. כללי** | | | | | | | | |
| **שם המשרד** | | | | צה"ל | **שם הפרויקט** | | מנגנון הזדהות אתר המילואים | |
| **מגיש הבקשה** | | | | בר גל | **תפקיד** | | רש"ץ | |
| **בדיקת א"מ** | | | |  | **השבתה** | |  | |
| **מספר גרסה** | | | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2. אנשי קשר** | | | | | | | | |
| **שם מלא** | | | | **טלפון** | **דואר אלקטרוני** | | **תפקיד** | |
| בר גל | | | | 050-7638944 | ilbargal@gmail.com | | רש"ץ פיתוח | |
|  | | | |  |  | |  | |
|  | | | |  |  | |  | |
|  | | | |  |  | |  | |
|  | | | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | | |
| **3. רשימת שרתים** | | | | | | | | |
|  | **שם שרת/כתובת רשת** | | | | **תפקיד השרת** | | | |
| 1 | Idf-m4u-matz-iis | | | | שרת WS הזדהות אתר המילואים | | | |
| 2 | Idf-m4u-matz-DB | | | | שרת DB ותהליך קליטת נתונים | | | |
| 3 |  | | | |  | | | |
| 4 |  | | | |  | | | |
| 5 |  | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |
| **4. שינויים בגרסה** | | | | | | | | |
|  | | **תיאור השינוי** | | | | | | **חדש/עדכון** |
| 1 | | העלאת גרסה לWS ההזדהות של אתר המילואים | | | | | | עדכון |
| 2 | | העלאת גרסה למנגנון קליטת הנתונים של מנגנון ההזדהות | | | | | | עדכון |
| 3 | |  | | | | | |  |
| 4 | |  | | | | | |  |
| 5 | |  | | | | | |  |
| 6 | |  | | | | | |  |
| 7 | |  | | | | | |  |
| 8 | |  | | | | | |  |
| 9 | |  | | | | | |  |
| 10 | |  | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
| **5. רשימת תכולה** | | | | | | | | |
|  | | **שם קובץ/תיקייה** | | | **תיאור השינוי (החלפה/עידכון/הוספה)** | | | |
| 1 | | שרת iis החלפת התיקייה אליה מפנה הWS | | | החלפה | | | |
| 2 | | שרת DB הוספת תיקיות רלוונטיות לתוך הנתיב c:\miluim בשרת | | | הוספה | | | |
| 3 | | שרת DB החלפת קוד GetUsersFromKasefet | | | החלפה | | | |
| 4 | |  | | |  | | | |
| 5 | |  | | |  | | | |
| 6 | |  | | |  | | | |
| 7 | |  | | |  | | | |
| 8 | |  | | |  | | | |
| 9 | |  | | |  | | | |
| 10 | |  | | |  | | | |
| 11 | |  | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |
| **6. גיבויים נדרשים** | | | | | | | | |
|  | | **שם הרכיב** | | | **באמצעות** | | | |
| 1 | | גיבוי שרת גרסת WS קודמת | | | העתקת קבצים | | | |
| 2 | | גיבוי גרסת תהליך עדכון | | | העתקת קבצים | | | |
| 3 | | גיבוי למסד הנתונים בשרת הDB | | | ביצוע Export | | | |
| 4 | |  | | |  | | | |
| 5 | |  | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |
| **7. תהליך השדרוג** | | | | | | | | |
|  | | **שם הרכיב** | | | | **תיאור הפעולה** | | |
| 1 | | ביצוע גיבוי לשרת הDB | | | |  | | |
| 2 | | תהליך טעינת נתונים - GetUsersFromKasefet | | | | גיבוי הקוד של הגרסה הקודמת | | |
| 3 | | תהליך טעינת נתונים | | | | העתקת הקוד החדש של התהליך לתיקייה ממנה רץ הTASK (ללא web.config) | | |
| 4 | | תהליך טעינת נתונים | | | | הוספת הערך ב-web.config מתחת לערך  **TargetFeedbacksDirectory (שורה 14)**  **<add key="DefaultUserPassword" value="$$W00t$$"/>** | | |
| 5 | | תהליך טעינת נתונים | | | | ביצוע בדיקות שפיות לטעינה של נתונים (ע"י הרצת התהליך) | | |
| 6 | | **לפני עדכון גרסת ה-WS יש לעדכן את בר גל + איתן בורוויק בתחילת הפעולה** | | | | | | |
| 7 | | WS הזדהות - wsMiluim | | | | יצירת תיקייה חדשה בתיקיית השורש של הIIS ולהעתיק לשם את קוד הWS החדש | | |
| 9 | | WS הזדהות | | | | הקמת website בiis manager שיוך אליו את התיקייה החדשה עם הקוד החדש | | |
| 10 | | WS הזדהות | | | | התאמת קונפיגורציה בקובץ הweb.confg במידת הצורך | | |
| 11 | | WS הזדהות | | | | גלישה אל הWS וביצוע בדיקות שפיות שהוא עובד | | |
| 12 | | WS הזדהות | | | | החלפת תיקיית השורש של הWebsite המשמש כיום כprod עם התיקייה החדשה שנוצרה | | |
| 13 | | WS הזדהות | | | | ביצוע בדיקות שפיות אל מול הWS שעובד בצורה תקינה | | |
| 14 | | WS הזדהות | | | | ביצוע בדיקות אינטגרציה אל מול האתר של האתר מצליח לצורך את הWS בצורה תקינה | | |
|  | | | | | | | | |
| **8. RollBack** | | | | | | | | |
| 1 | |  | | | |  | | |
| 2 | |  | | | |  | | |
| 3 | |  | | | |  | | |
| 4 | |  | | | |  | | |
| **9. מידע נוסף** | | | | | | | | |
|  | | | **קבצי ההתקנה נמצאים בתוך zip בשרת aka-files בנתיב:**  **D:\akatemp\Version25.10.2015\Miluim** | | | | | |