# סיכום ישיבת סטטוס – צה"ל ממשל זמין

|  |  |
| --- | --- |
| תאריך | 21.1.2015 |
| נוכחים | צה"ל : טל זמירי , אלעזר שטרן , עמוס גוואטהממשל זמין : נגה וולקר , עודד פוקס , מאיר אזרן , גל שוקרון |
| כתב/ה | גל שוקרון |

## נושאים שעלו בדיון :

|  |  |
| --- | --- |
| # | פירוט |
|  | **סלוטים** - * יהיו יומיים ברצף - ראשון שני
* יעבירו מסמכי גרסה ביום רביעי
* במידה וימי רביעי לא יספיקו יעבירו עד חמישי ב – 12:00 במידה ויש עיכוב יודיעו מראש.
 |
|  | עד שאין אישור מטל על הקמת שרתים / סביבות כל מה שחורג מהתקציב שהוגדר ב – 2014 לא ניתן להתחיל לעשות. |
| פרוייקט דף חדש |
|  | הוחלט על הקמת 5 סביבות prod: * AKA - תורכב מ – 9 שרתים
* Matrix – 4 שרתים
* Mix –(Yael)– 3 שרתים
* SP – 5 שרתים
* Chat – 3 שרתים
 |
|  | הקמת הסביבות תיעשה מחוץ לסלוטים המתוזמנים. בסלוט יבוצעו העברת גרסאות ותאום הגעה של ספקים לעבודות. |
|  | תוכנית עבודה להקמת השרתים – תועבר ע"י ממשל זמין עד ל – 29.1.2015 התוכנית תכלול מספר נקודות עיקריות : * זמני הקמת השרתים
* משימות של צה"ל – כגון אישור הקמה או העברת דרישות
* התקנת כל אתר / סביבה עם הספקים השונים – יצטרך להיות בשיתוף עם אלעזר לתאומי הדברים.
* בדיקות א"מ
* להגדיר תאריך שבהם הם צריכים לסיים את ה – POC עם המשימה של הסינכרון
 |
|  | כדי לעזור לצה"ל עם אתרים - ישנים וקטנים למעבר לסביבה החדשה – יש לתאם יום עבודה של סער + עמוס כדי לנסות לעזור . |
|  | בסביבת דף חדש – יוקם server2003 – בצה"ל מודעים לכך שב – Microsoft אין תמיכה למוצר החל מיוני 2015 , והם צריכים למצוא פיתרון. |
|  | שרת ה – oracle שיותקן בדף חדש הוא G11 , במידה והעיניין ייצור בעיה יותקן ה – G10. |
|  | שרידות – הועלתה שאלה האם כדאי לשכפל גם את ה – DB כדי שתיהיה שרידות מלאה – יש להתייעץ עם אנשי ה – DB ולהעביר את ההמלצה שלהם לעיניין. |
|  | ביחקשו לקבל את תצורת השרתים – מצורף לסיכום הדיון מסמך |
|  | גישה דרך ה - SBOXמול סביבות ה – stage - - יהיה FTP , קישור לאורקל בייצור לא יהיו קישורים אילו. |
|  | פורטל טיסות – כנראה ייכנס לסביבת AKA כדי לוודא עומסים וכו – יש להוציא סטטיסטיקות על כמות גולשים וכו. |
|  | ביקשו לקבל הצעת מחיר חדשה ומעודכנת לפי הסביבות שהוחלטו בישיבה  |
|  | לגבי stage – צריך ליצור KS חדש |
|  | הועלתה דרישה להשלים את הפעילות בסביבה של הצ'טים בהקדם. כדי לבהשלים את הפעילות נדרש : * הקמה של שרת חדש – שישמש לניהול – מאחורי כרטיס חכם
* התקנת המערכת כולה עם החברה (העברת אפליקציית הניהול מהשרת הקיים לשרת החדש)
 |
|  | שדרות לקמפיינים : * מילואים – שיווקי – להשאיר מצב קיים (4 שדרות)
* עולים על מדים – להשאיר מצב קיים (3 שדרות)
 |
|  | ניטור – * הניטור בוצע ,
* תתואם עבודת לילה
 |
|  | Ks ישן – ממתין להגעה של מטריקס – צה"ל צריכים להסגר פנימית.מבחינת ממשל זמין – ערוכים לעבודות. |
|  | SLA – ביקשו לקבל מסמך רישמי להעברה ללקוחות ומשמעויות. |
|  | ב – 1.2 ממשל זמין התחייב לסביבה אחת מוכנה לפרוייקט דף חדש – הסביבה שצה"ל הגדירו ראשונה היא – זימון תורים של חייל הרפואה - Mix –(Yael) |

## משימות :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | משימה | אחראי | תאריך לביצוע |
|  | העברת תוכנית עבודה להקמת סביבות דף חדש | מאיר | 29.1.2015 |
|  | לתאם יום עם סער – לגבי ישבה על האתרים היותר ישנים שלהם | מאיר | 29.1.2015 |
|  | מציאת פיתרון לבעיית ה - server2003 | אלעזר | בהקדם. |
|  | שרידות DB – העברת המלצות ע"י ממשל זמין | מאיר | 29.1.2015 |
|  | פורטל טייסות סטטיסטיקות | מאיר | 3/2/2015 |
|  | הוצאת הצעת מחיר | נגה  | 29.1.2015 |
|  | לו"ז להקמת סביבת צ'טים | מאיר | 29.1.2015 |
|  | תאום עבודות לילה לניטור | מאיר | 29.1.2015 |
|  | SLA | נגה | 29.1.2015 |