סיכום פגישה- סטטוס צה"ל – ממשל זמין

|  |  |
| --- | --- |
| תאריך: | 24.3.15 |
| משתתפים: | צה"ל: איתן, צביקה ואלעזר  ממשל זמין: אופיר, גבי, שי, דוד, אברהם, דניאל, גל, מאיר ונגה |
| רשם: | נגה וולקר |

נושאים שעלו בפגישה

| # | נושא |
| --- | --- |
|  | **אתר מפקדים:**   * תתואם ישיבת תפעול מול ממר"מ. * אברהם מבקש להתקדם לשלב ב' ולבחון מוצרים להגנה על DB- תתואם ישיבה בנושא. |
|  | **התקנת KS:**   * הועלתה הדרישה להתקנת ה KS על מערכת הפעלה מתקדמת יותר. * ממשל זמין מבקש לבצע POC ע"י מטריקס לצורך התקנה על 2008 server. בקשת אברהם לבצע בממשל זמין ולשתף את ממשל זמין בתהליך. * לממשל זמין חשוב לתחום את הנושא בלוחות זמנים. * אברהם מבקש לתאם ישיבה מול מחב"מ- לגבי עדכון האתרים לאור הורדת הסנכרון בין האדום לשחור בנושא, על מנת למצוא פתרון. |
|  | **מכרז פיתוח צה"ל:** זכתה חברת NGSoft- תתואם ישיבה גם גם ממשל זמין לצורך הכרות וחשיפה להנחיות ונהלים. |
|  | **דף חדש:**   * זיכוי אתרים- אברהם יסגור את הנושא מול מצוב * בדיקות אבט"מ- אתרי מטריקס ייבדקו ע"י מצוב/חברה חיצונית במימון צה"ל.   אתרי אכ"א ייבדקו ע"י ממשל זמין. |
|  | **אירוח DNS צה"ל:**   * שני הצדדים מעוניינים לקדם את הנושא ולהעביר את האחריות לממשל זמין. * הועברה לצה"ל הצעת מחיר, ממשל זמין צריכים יבדקו היכן ניתן להתגמש לאור הלעויות הגבוהות. |
|  | **תעודות SSL:**   * כיום התעודות נרכשות ע"י צה"ל. * צה"ל מבקשים להעביר לאחריות ממשל זמין את הרכישה באמצעות העברת סכום כולל לבנק תעודות. * הנושא מקובל על ממשל זמין |
|  | **LB – radware:**   * הציוד נרכש ע"י צה"ל וישנו חוזה בין צה"ל לחברה. * צה"ל מעוניינים להעביר את ה"בעלות" לממשל זמין- הכוללת פתיחת תקלות וטיפול. * נושא התשלום יישאר בין צה"ל לחברה. * על צה"ל להוציא מכתב לחברה המצהיר על העברת אחריות זו. |
|  | **ניטור:** לאחר מספר תקלות ונפילות שמערכת ניטור לא זיהתה נדרש לבצע מיפוי ה services ע"מ להביא לניטור מלא יותר. |
|  | **SLA:**   * הועבר לצה"ל מסמך SLA ע"מ לקבל הערות ותובנות. * גל שוקרון מתקפת את הנושא בממשל זמין. * במסגרת ה SLA, יתוחקר אירוע הטיפול בנפילת אתר השכר והכספים. |
|  | **ישיבות סטטוס -** יתואמו אחת לרבעון. הישיבה הבאה תתקיים לאחר יצירת תכנית עבודה שנתית מול NGSoft. |
|  | **מערכת צ'טים-** ממשל זמין מתבקשים להקפיא את הנושא. השרתים כבויים כרגע. |
|  | **ישיבה בנושא הצגת כלים חדשים-** תתואם מול צביקה. |
|  | **ריכוז חיובים 2015-** צה"ל בודקים אופציה להעברת התשלום עד סוף החודש. במקביל ממשל זמין בודק אופציה לדחיית הגביה. |