סיכום פגישה- סטטוס צה"ל – ממשל זמין

|  |  |
| --- | --- |
| תאריך: | 24.3.15 |
| משתתפים: |  צה"ל: איתן, צביקה ואלעזרממשל זמין: אופיר, גבי, שי, דוד, אברהם, דניאל, גל, מאיר ונגה |
| רשם: | נגה וולקר |

נושאים שעלו בפגישה

| # | נושא  |
| --- | --- |
|  | **אתר מפקדים:** * תתואם ישיבת תפעול מול ממר"מ.
* אברהם מבקש להתקדם לשלב ב' ולבחון מוצרים להגנה על DB- תתואם ישיבה בנושא.
 |
|  | **התקנת KS:*** הועלתה הדרישה להתקנת ה KS על מערכת הפעלה מתקדמת יותר.
* ממשל זמין מבקש לבצע POC ע"י מטריקס לצורך התקנה על 2008 server. בקשת אברהם לבצע בממשל זמין ולשתף את ממשל זמין בתהליך.
* לממשל זמין חשוב לתחום את הנושא בלוחות זמנים.
* אברהם מבקש לתאם ישיבה מול מחב"מ- לגבי עדכון האתרים לאור הורדת הסנכרון בין האדום לשחור בנושא, על מנת למצוא פתרון.
 |
|  | **מכרז פיתוח צה"ל:** זכתה חברת NGSoft- תתואם ישיבה גם גם ממשל זמין לצורך הכרות וחשיפה להנחיות ונהלים. |
|  | **דף חדש:*** זיכוי אתרים- אברהם יסגור את הנושא מול מצוב
* בדיקות אבט"מ- אתרי מטריקס ייבדקו ע"י מצוב/חברה חיצונית במימון צה"ל.

 אתרי אכ"א ייבדקו ע"י ממשל זמין. |
|  | **אירוח DNS צה"ל:** * שני הצדדים מעוניינים לקדם את הנושא ולהעביר את האחריות לממשל זמין.
* הועברה לצה"ל הצעת מחיר, ממשל זמין צריכים יבדקו היכן ניתן להתגמש לאור הלעויות הגבוהות.
 |
|  | **תעודות SSL:*** כיום התעודות נרכשות ע"י צה"ל.
* צה"ל מבקשים להעביר לאחריות ממשל זמין את הרכישה באמצעות העברת סכום כולל לבנק תעודות.
* הנושא מקובל על ממשל זמין
 |
|  | **LB – radware:*** הציוד נרכש ע"י צה"ל וישנו חוזה בין צה"ל לחברה.
* צה"ל מעוניינים להעביר את ה"בעלות" לממשל זמין- הכוללת פתיחת תקלות וטיפול.
* נושא התשלום יישאר בין צה"ל לחברה.
* על צה"ל להוציא מכתב לחברה המצהיר על העברת אחריות זו.
 |
|  | **ניטור:** לאחר מספר תקלות ונפילות שמערכת ניטור לא זיהתה נדרש לבצע מיפוי ה services ע"מ להביא לניטור מלא יותר.  |
|  | **SLA:*** הועבר לצה"ל מסמך SLA ע"מ לקבל הערות ותובנות.
* גל שוקרון מתקפת את הנושא בממשל זמין.
* במסגרת ה SLA, יתוחקר אירוע הטיפול בנפילת אתר השכר והכספים.
 |
|  | **ישיבות סטטוס -** יתואמו אחת לרבעון. הישיבה הבאה תתקיים לאחר יצירת תכנית עבודה שנתית מול NGSoft. |
|  | **מערכת צ'טים-** ממשל זמין מתבקשים להקפיא את הנושא. השרתים כבויים כרגע. |
|  | **ישיבה בנושא הצגת כלים חדשים-** תתואם מול צביקה. |
|  | **ריכוז חיובים 2015-** צה"ל בודקים אופציה להעברת התשלום עד סוף החודש. במקביל ממשל זמין בודק אופציה לדחיית הגביה. |