תאריך: 17/5/2015

# סיכום פגישת תיקוף

משתתפים: גדעון תמר, חגי גולן, ניסים קלו, דורית כספי, יוני מידן, עינת

* יוני ממליץ להסתיר את 2 השורות העליונות של SP
* יש להוסיף מאפיינים נוספים לתצוגת מאמרים לגיליון (מילות מפתח...) – באחריות ניסים להגדיר
* המכללות יצטרכו להקליד ידנית את הנתונים החסרים במאפייני הגיליונות
* ביון ממליצה לאפיין מחדש את דף הבית ולעצב את האתר: (למשל: תקציר של כל מאמר עם תמונה, ספרים חדשים, הודעות וכו')
* חגי יבדוק אם יהיה תקציב לעיצוב מתקדם.
* המכללות יצטרכו להקליד ידנית את המטה-דטה של הספרים
* לבדוק האם החיפוש חל על OCR של PDF – יוני
* לבדוק האם קיימות יכולות חיפוש בולייאני - יוני
* הוגדר תקציב של שעתיים הדרכה + ליווי ההטמעה
* העברת הדומיין ע"י ממש"ז – בטיפול המכללות. יש לבדוק מול ספייה מול מי מטפלים בנושא

**שו"שים הצעות להמשך:**

* דחיפת המידע למשתמשים
* רייטינג למאמרים
* הנגשה לפי קבוצות משתמשים ע"י תצוגות
* התאמה לסלולר – יש רמות שונות. יועלה ל-GovX ואז יוחלט אם נדרש ובאיזו רמה

**סיכום של גדעון:**

* להעלות את האתר - לפי מה שסוכם
* לאפיון מחדש את דף הבית, על בסיס יכולות OOTB בלבד: כגון: חדשות, הצגת מאמרים בגיליון אחרון, ספרים חדשים, חילופי תמונות, חלונית חיפוש וכו' – המכללות יעבירו אפיון דרישה. בהתאם לכך, ביון תגיש משמעויות תמחוריות
* תיקונים קטנים: חיפוש, צור קשר מכל דף
* הוחלט: להציג את השם הנכון של המאמר (כולל סימנים ומרכאות). הקישור הוא רק מהאייקון
* לבדוק מול ממש"ז שאכן התשתית תומכת בנפחים ובכמויות - באחריות יוני
* סלולר – הנושא יבדק לאחר שהאתר יעלה לאויר