הנדון: **סיכום "פנימיה" למערכת מעל"ה- 01.02.2015**

1. בתאריך ה- 01.02.2015התקיימה "פנימיה" למערכת מעל"ה, כהכנה לסקר PDR/CDR אשר צפוי להתקיים בסוף חודש פברואר 2015.
2. הפנימיה התקיימה במשרדי חב' בריטניקה, הספק הזוכה, ובהשתתפות:
   1. נציגי אמל"ח מוביל – אט"ל, קרית ההדרכה
   2. נציגי הלקוחות – משתמשים מובילים – אט"ל, קרית ההדרכה
   3. נציגי הלקוחות מזרוע היבשה
   4. נציגי הלקוחות מחיל האוויר
   5. נציגי הקפ"ט – מצפ"ן
3. הסיכום שלהלן מהווה סיכום ביניים. סיכום מקביל ייצא מטעם החברה ומטעם הקפ"ט ביום האחרון של הפנימיה.
4. להלן הנושאים שסוכמו בתאריך ה- 01.02.2015 כולל משימות רלוונטיות:

| **מס'** | **סעיפים** | **נושא** | **סיכום** | **משימה** | **אחריות ולו"ז** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.9.2 | מחשוב תיק יסוד | ראשית חשוב לחדד כי השוני בין יחידות הצבא בפורמט תיק היסוד הוא בסדר של הפרקים ומספר קטן של שדות ולכן בשלב ראשון ה"דו"ח" של פורמט אט"ל יתן מענה לכלל צה"ל ביחידת מסירה ראשונה לבחינת הצורך בהמשך. ישנו סיכון בכך שהמינוחים אינם סגורים בתוך תיק היסוד. בוצע מיפוי של מקור השדות בתיק היסוד. | נדרש להעביר פורמט סופי כולל כלל המינוחים של השדות בתיק יסוד – לפני סיום האפיון אחרת לא ניתן יהיה לשנות מאחר והדו"ח אינו דינאמי בשלב ראשון | **אמל"ח 01/03/2015** |
|  | פרק 24 | סבב אישורים | דנו שוב בסוגיית הדחייה של סבב אישורים, התכולה סוכמה לדחייה בעבר מאחר ותיצור עומס על תהליך ההטמעה, תהליך האפיון ותהליך ההדרכה. סוכם כי אין שינוי בהחלטה בנושא תכולה זו. | נדרש לוודא דחייה מול מנה"ר | **קפ"ט מיידי** |
|  | פרק 24 | סבב אישורים | עלה הצורך במספר סבבי אישורים שונים שמופעלים על ידי שינויים שונים במערכת, נושא זה יעלה בדיון ביחידת מסירה שנייה ויסוכם אז. | - | **-** |
|  | 11.9.2 | תיק יסוד | בעת יצירת גרסא חדשה של תיק יסוד יש צורך לתעד את סיבת העדכון שנוצר. | נדרש להוסיף האפיון הזנה של שדה טקסט של סיבת העדכון בעת יצירת גרסא חדשה ותיעוד בתיק היסוד | **קפ"ט+אמל"ח+משתמשים** |
|  | 11.9.2 | תיק יסוד | השדות שעתידם להגיע ממערכת SAP יוזנו בשלב זה באופן ידני לשדות MetaData במערכת ולא תהיה הגבלה של סוג השדה עבור הממשק העתידי. | - | **-** |
|  | 11.9.2 | תיק יסוד | קיימת יכולת חילול שם מחזור אוטומאטי ברמת מערכת – האפוציה לא תהיה בשימוש בצה"ל מאחר והשדה יגיע ממערכות כ"א בהמשך | - | **-** |
|  | 11.9.2 | תיק יסוד | **פרק ההסמכות וההכשרות** יוזנו כטקסט חופשי בשלב ראשון עד לקבלת תכולת הכשירויות ביחידת מסירה שנייה וגם קבלת הנתונים לכשירות מאכ"א | יש לעדכן במסמכי האפיון | **בריטניקה** |
|  | 11.9.2 | תיק יסוד | פרקי תיק היסוד יוצגו בלשוניות במערכת אשר מכילים את כל השדות והפרקים המקוריים של תיק היסוד – המסך במערכת יציג 2 סוגי לשונית – לשוניות שהם שדות טקסט – תיאור בלבד ושדות שהם כלי מערכת | יש לעדכן במסמכי האפיון | **בריטניקה** |
|  | 11.9.2 | תיק יסוד | מונח הנושא בתיק יסוד יוחלף ל"פרק" על מנת להתאים למונחי צה"ל ויוצג ב2 רמות היררכיה על מנת שלא לפרט יותר מידי במסמך ולא פחות מידי | יש לעדכן במסמכי האפיון | **בריטניקה** |
|  | 11.9.2 | תיק יסוד | פרק 7 – פריסה עקרונית של ההכשרה, הפרק ישקף את הנתונים מהמערכת על ידי טבלה של "תוכנית הלימודים", סוכם כי יש לשנות את הפרק על מנת שתהיה התאמה למה שהוזן המערכת ("עץ הערכה") | יש לעדכן במסמכי האפיון | **בריטניקה** |
|  | 11.9.2 | תיק יסוד | יש לשנות את המושג מסלול הכשרה ל"תוכנית לימודים" להתאמת המונח לצה"ל | יש לעדכן במסמכי האפיון | **בריטניקה** |
|  | 11.9.2 | תיק יסוד | יש לשנות את מושג "יחידת הלימוד" ל"פעילות" על מנת להתאים את מונח הצה"לי | יש לעדכן במסמכי האפיון | **בריטניקה** |