הנדון: **סיכום "פנימיה" למערכת מעל"ה- +04.02.2015201505.02.**

1. בתאריך ה- 04.02.2015וה05.02.2015 התקיימה "פנימיה" למערכת מעל"ה, כהכנה לסקר PDR/CDR אשר צפוי להתקיים בתחילת חודש מרץ 2015.
2. הפנימיה התקיימה במשרדי חב' בריטניקה, הספק הזוכה, ובהשתתפות:
	1. נציגי אמל"ח מוביל – אט"ל, קרית ההדרכה
	2. נציגי הלקוחות – משתמשים מובילים – קרית ההדרכה
	3. נציגי הלקוחות מזרוע היבשה
	4. נציגי הקפ"ט – מצפ"ן
3. מטרת הפנימייה היא מעבר על כלל ההערות של המשתמשים למסמכי האפיון לקראת הכנה לסקר הCDR+PDR למעט:
	1. הערות שציינו "הרחבות" חדשות לתכולות המכרז ואינן מאושרות ומתואמות בשלב זה מול הקפ"ט ומול מנה"ר.
	2. הערות שמופו על ידי החברה כתיקונים פשוטים במסמך האפיון והם ייתוקנו וישוקפו במסמכי האפיון שיועברו ב15/02/2015.
4. הסיכום שלהלן מהווה סיכום ביניים. סיכום מקביל ייצא מטעם החברה ומטעם הקפ"ט ביום האחרון של הפנימיה.
5. להלן הנושאים שסוכמו בתאריך ה- 04.02.2015+05.02.2015 כולל משימות רלוונטיות:

| **מס'** | **סעיפים** | **נושא**  | **סיכום** | **משימה** | **אחריות ולו"ז** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 11.9.2 | תיק יסוד | עץ הערכה נדרש לשקף את המרכבים/מדדים באחוזים. | - | **-** |
| 2. | 11.9.2 | תיק יסוד | פרק 9 של הכנת הסגל יוזן כשדות טקסט שאינם דינאמיים | - | **-** |
| 3. | 11.9.2 | תיק יסוד | שטחי אש לא מנוהלים בתוך מערכת ההדרכה וינוהל במערכת חיצונים של זרוע יבשה | - | **-** |
| 4. | 11.9.2 | תיק יסוד | פרק 10 – פרק המשאבים, במקום הרשימות והסעיפים שמוצגים בפורמט תוצג טבלה עם השדות מק"ט שם הציוד וכמות נדרשת בקורס. | - | **-** |
| 5. | 11.9.2 | תיק יסוד | סעיף 5- יהיה חלק מהרשימה שצויינה בסעיף קודם | - | **-** |
| 6. | 11.9.2 | תיק יסוד | מרצי חוץ ינוהלי כסוג משאב שיתווסף למערכת ברמת הקוד וינוהלי מאגרי מרצי חוץ להקצאה על ידי בעלי תפקידים רלוונטיים. בתיק היסוד תשוקף רשימת מרצי החוץ | - | **-** |
| 7. | 11.9.2 | תיק יסוד | נדרש לבדוק את פורמט תיק הבטיחות לקורס **פרק 11** | - | **משתמשי ז"י** |
| 8. | 11.9.2 | תיק יסוד | פרק מבחני הבטיחות נדרש להשלמה על ידי המשתמשים **פרק 11** | -  | **משתמשים** |
| 9. | 27 | ממשק משתמש | נושא ממשק המשתמש סוכם באחריותו של הקפ"ט להגדרה איזה מענה יתקבל על ידי המערכת. חלק מהתכולות יידחו ליחידת מסירה שנייה על מנת שצה"ל יהיה יותר בשל לשינויים שנדרש לעשות ביחידת מסירה שנייה. חלק מהתכולות יקבלו מענה במסמכי האפיון ויוצגו יכולות המערכת שעומדות בתכולות. וחלק מהתכולות יוצג האפיון שנדרש לבחון. | - | **-** |
| 10. | 26 | יכולות כלליות | תמיכה בתקן SCORM היא תכולה המתוכננת ליחידת מסירה שנייה, ייתכן שתכולה זו היא קריטית ליחידת מסירה ראשונה על מנת להעלות ולהריץ את הלומדות שמיוצרות בתקן SCORM.  | נדרש לבחון הקדמה של יכולת זו ליחידת מסירה ראשונה | **קפ"ט+משתמשים** |
| 11. | 26 | יכולות כלליות | נדרש לקיים פגישה עם מומחית ללמידה מתוקשבת על מנת לבחון את האפשרות לתמיכה של לומדות הSCORM בשלב זה | - | **-** |
| 12. | 6.1.7 | מאפיינים לכל שאלה | בסעיף זה נדרש לקבוע האם ימומש METADATA לשאלות ביחידת מסירה ראשונה או ינתנו מאפיינים ספציפיים לשאלות וביחידת מסירה שנייה נקבל את היכולת הזו | המלצת בריטניקה לאור לו"ז | **בריטניקה** |
| 13. | 6.1.8 | מאפיינים לכל שאלה | הצורך הוא באיגוד של שאלות לצורך תיקוף מבחנים והצגת תצוגה דינאמית של השאלות הפוטנציאליות למבחן. | נדרש לבחון פיתוח דו"ח |  |
| 14. | 6.2.1.4.2 | חילול מבחנים | כרגע אין יכולת להגדיר משקל שונה במבחן לפי מאפיינים הנ"ל מהווה שו"ש ולא ידון ביחידת מסירה 1 | - | **-** |
| 15.  | 6.2.1.4.2 | חילול מבחנים | יש לתקן את מסמל האפיון לחידוד נושא משקל/אחוזים לבניית מבחן |  | **בריטניקה** |
| 16. | 6.2.1.6.1 | תרגום לעברית | צה"ל מבקש לדחות את הסעיף עד להבהרת הצורך של התכולה הנדרשת | להעביר למנהר + לאשר מול משתמשים מובילים | **בריטניקה +משתמשים** |
| 17. | 6.13.1 | עץ הערכה למסגרת | קיים סיכון בדחיית תכולת עץ הערכה למסגרת מאחר ואנו מאפיינים כרגע את יומן למסגרת והקמת מסגרות בסביבה | נדרש לקבוע האם יש פתיחה של הסיכום של דחיית התכולה ולאפיין בכל זאת את הסעיף, בנוסף נדרש לבחון את הדחיפות של מימוש התכולה קריטית עכשיו | **משתמשים** |