הנדון: **סיכום "פנימיה" למערכת מעל"ה- 08.02.2015**

1. בתאריך ה- 08.02.2015 התקיימה "פנימיה" למערכת מעל"ה, כהכנה לסקר PDR/CDR אשר צפוי להתקיים ב08.03.2015
2. הפנימיה התקיימה במשרדי חב' בריטניקה, הספק הזוכה, ובהשתתפות:
	1. נציגי אמל"ח מוביל – אט"ל, קרית ההדרכה
	2. נציגי הלקוחות – משתמשים מובילים – קרית ההדרכה
	3. נציגי הקפ"ט – מצפ"ן
3. הסיכום שלהלן מהווה סיכום ביניים. סיכום מקביל ייצא מטעם החברה ומטעם הקפ"ט ביום האחרון של הפנימיה.
4. להלן הנושאים שסוכמו בתאריך ה- 08.02.2015 כולל משימות רלוונטיות:

| **מס'** | **סעיפים** | **נושא**  | **סיכום** | **משימה** | **אחריות ולו"ז** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6.13.3 | הערכה לחברי צוות מטופס אחד | על מנת לענות על הצורך של הערכה רוחבית יש להפוך את שדה הטקסט שמציג "משתמשים שנבחרו" לשדה טקסט לשדה בחירה אשר מציג את רשימת המשתתפים שנחברו ומאפשר לעבור בין משתתפים אלו בעת הזנה | תיקון מסמכי האפיון | **בריטניקה** |
| 2. | 9.4.1 | סבב אישורים לפעילות במחזור | הסעיף הומלץ לדחייה במסגרת דחיית תכולות סבב האישורים. התכולה של סבב אישורים על פעילות במחזור לא קיימת הנחת העבודה שמי שמעדכן פעילות יש לו הרשאות לבצע זאת.  | יש לוודא דחייה במסמך מנה"ר. יש לשקול עד הדיון ביחידת מסירה שייה אם נדרש בכלל היכולת לבצע סבב אישורים לעדכונים בתוך מחזור שרץ. | **קפ"ט+משתמשים** |
| 3. | 11.1+11.2 | דרישות קדם | תכולה אושרה לדחייה על ידי צה"ל ואין פתיחה של הסיכום. למרות זאת התכולה אופיינה במסמכי האפיון. | כפי שסוכם – באופן גורף יש להוריד את הסעיפים שאושרו לדחייה ממסמכי האפיון. | **בריטניקה** |
| 4. | 14.1.1.3+14.1.1 | אירועים על פני יומן | * אין מצב שפעילות שלא מאושרת משובצת בתיק יסוד ועל כן ההערה על תצוגה של פעילויות מאושרת/לא מאושרת לא רלוונטית.
* מחזור נפרס על בסיס גרסא מאושרת של תיק היסוד (קורס האב).
* כותרת משנית לפעילות לא קיימת במוצר – כפי שסוכם בסדנא התכולה לא נדרשת מה שיוצג זה "שם הפעילות"
 | - | **-** |
| 5. | 22.1.2 | תיק חניך | כלל ההערות קיימות באפיון קיים דו"ח שעונה על הצורך המתואר (יש להוסיף הפנייה לדו"ח)– יש לחדד ולהעיר באופן לבהיר את מסמכי האפיון | תיקון מסמכי האפיון | **בריטניקה** |
| 6. | - | תיק חניך אינטגרטיבי | ניתן לבנות תתי יחידות תחת יחידת כלל משתמשי צה"ל וליצור "עץ מבנה" מבנה ארגוני על מנת לקשר תיק אינטגרטיבי | - | **-** |
| 7. | 22.4 | דיווח נתונים למערכות כ"א | הערה ליחידת מסירה שלישית | נא לא להעיר על זה שוב | **משתמשים** |
| 8. | 22.5 | טעינה מאקסל בפורמט קבוע/ | לא נדרש ייבוא בשלב זה כיוון שיש ממשק כ"א לילי | - | **-** |
| 9. | 23.1.1 | תיק יסוד בפורמט אחד | ההערה בנושא תיק יסוד אחוד תוה"ד יקבל מענה על ידי דו"ח תיק היסוד במערכת | - | **-** |
| 10. | 25.3 | חיפוש בתוכן | חיפוש בקבצים מאוחסנים במערכת וחיפוש בקבצים המקושרים למערכת. יש ציפייה שיפותח ממשק למערכת הSP הצה"לית ולחפש בתוכן המאוחסן במערכת ניהול התוכן הצה"לית. התכולה הנ"ל מוגדרת כהרחבה. | נדרש לסכם את הנושא מול בריטניקה | **קפ"ט** |
| 11. | 22.1.2 | עץ הערכה ללומד | מאושרת התצוגה הנוכחית מבחינת עמודות – יש לבחון את שיפור הUI של המסך – להקפיא את עמודות הטבלה ואפשרות לצמצם את תצוגת התיקיות | נדרש לסכם את הנושא מול בריטניקה | **קפ"ט** |
| 12. | 22.1.2 | תיק אישי | נדרש להוסיף גם רשימת מטלות שאינן קשורות ליומן למשל אימון טייסים שנמשך לאורך כל השנה ולא חייב שיהיה לו יומן – בפורטל האישי | - | **-** |
| 13. | 2.1 | הרשאה לכל פריט | אין שינוי של סיכום דחיית תכולה הרשאה לפי פריט | - | **-** |
| 14. | 1.5 | מאגרי תוכן | צה"ל בשלב זה מעדיף לדחות את התכולה לבחינת הצורך העתידי. יש לבחון מימוש תבניות מבנה באמצעות מאגרים ריקים מתוכן ולשכפל אותם | לוודא מול מסמך מנה"ר | **קפ"ט** |
| 15. | 33.1 | ממשק למערכת ניהול תוכן | אין אפיון של ממשק למערכת ניהול תוכן צה"לית | יש להשלים את התכולה במסמך האפיון | **בריטניקה** |
| 16. | כללי | תכולות לדחייה | יש לוודא את הפער בין האפיון של תכולות של יחידת תסירה ראשונה שתבטיח שינויים בתכולות של יחידת מסירה ראשונה ויכולת המימוש | יש לסגור את הפער מול החברה | **קפ"ט + בריטניקה** |
| 17. | 7 | לקחים | לאחר בחינה של תכולת לקחים שקיימת במערכת סוכם כי תכולה זו תידחה ליחידת מסירה שנייה וצה"ל לא יעשה בה שימוש בשלב זה מאחר וקיימים פערים בין הקיים לבין האפיון אשר לא ניתן לגשר בשלב זה | - | **-** |