**הנדון: סיכום ממשק מעלה / ניהול העיר – מעבר על הערות אפיון 05.07**

**כללי:**

1. בתאריך  05.07.15 התקיים דיון בבריטניקה לצורך מעבר על הערות לאפיון ממשק מעלה / ניהול העיר
2. לרשימת המשתתפים ראה נספח א

**מהלך הדיון:**

1. הוצגו ההתייחסויות להערות על נספח ב'

**סיכום דילמות שעלו בדיון:**

1. כללי – יש לצרף אפיון תהליך ואפיוני מסכים מקושרים לתהליך – **בריטניקה 12/07/2015**
2. הערה מספר 2 – סוכם כי בריטניקה תוסיף לאפיון חיווי לכך שהתבצעה קליטה טכנית של הנתון במערכת ניהול העיר – **בריטניקה 08/07/2015**
3. הערה מספר 8 – סוכם כי לא יועבר הכמות בממשק ממערכת ניהול העיר עבור משאבים הדרכתיים מאחר ובממשק מספר 5 עוברים כל יחידות המשאב ומעל"ה תבצע סכימה של אוטומאטית של נתון זה. יש לעדכן את האפיון – **בריטניקה 08/07/2015**
4. הערה מספר 9 – סוכם כי יוגדרו מק"טים נפרדים עבור משאבים יעודיים לבנים ומשאבים יעודיים לבנות על מנת ליישר קו לדרישת משאבים אחרים. לפיכך יש לעדכן את האפיון ולהוריד את השדה של genderspecification בהעברת דרישות משאב – **בריטניקה 08/07/2015**
5. הערה מספר 10 – סוכם כי יש להתייחס באפיון לנתון חוזר של מערכת ניהול העיר למעל"ה שמציין כי סטאטוס המשאב במערכת ניהול העיר השתנה לסטאטוס משאב לא הוקצה – **בריטניקה 08/07/2015**
6. הערות נוספות שעלו מGIV – יש להוסיף 2 שדות שיועברו בממשק העברת דרישות משאבים. אחד המציין האם האירוע נדרש להיות מוקלט בVOD (שדה צ'קבוקס כן/לא) והשני האם הנ"ל אירוע מיוחד (שדה צ'קבוקס כן/לא). יש לעדכן את האפיון – **בריטניקה 08/07/2015**
7. שדה מאפייני משאב הולבה – בשלב זה הממשק לא יתן מענה למידע נוסף על משאב הובלה ויש לרכז את הדרישה/הצורך מול האמל"ח **– קריית ההדרכה**.
8. הערה מספר 20 – סוכם כי שינויים שמתקבלים על ידי מערכת ניהול העיר ואינם משפיעים על דרישות או זמן של פעילות לא יתקיים שחרור משאב והקצאה מחדש של משאבים לפעילות זו ולכן האזהרה בהערה זו מטופלת בצד מערכת ניהול העיר.
9. הערה מספר 33 – אין אפשרות לחלחל MD מרמת המחזור לכלל הפעילויות שלו, יש לשים לב כי יש פתרון חלופי של הגדרה גורפת של מאפיינים לפעילויות שנותנת מענה לצורך בשלב זה. יש לעדכן את האפיון – **בריטניקה 08/07/2015**
10. הערה מספר 36 ו 35 – סוכם כי שדות אלו אינם חובה להזנת המשתמש. יש לעדכן את האפיון – **בריטניקה 08/07/2015**

**נספח א' - משתתפים**

רוויטל   בר גיל רס"ן   קצין אגם - קריית ההדרכה

אורי  אזולאי    רס"ן      רמ"ד הדרכה – קריית ההדרכה

מלי    אסף   רס"ן      רמ"ד רפואה והדרכה – מצפן

צליל    הראל  סגן       קפ"ט

אביחי  בן נעים  סגן       קפ"ט

ישי   כהן     יועץ      משתמש מוביל – קריית ההדרכה

משה   כרמל  יועץ      תקשוב – קריית ההדרכה

יוסי  קסנר     יועץ      מהנדס המערכת – מצפן

רון בויקיס       אזרח    בריטניקה – מנהל הפרויקט

ארתור ואורקו  אזרח    בריטניקה – מנהל הפתרון

איציק ברבי     אזרח    סמנכ"ל תפעול

לירון אביב    אזרח    בינת - מנהל פרויקט

צחי  הדר    אזרח    גיב - מנהל פיתוח

**נספח ב' – הערות משתתפים כולל התייחסויות בריטניקה**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מס"ד | סעיף | גורם מעיר | התייחסות | הערות בריטניקה | תיקון נדרש |
| 1 | 8 | יוסי | כתוב בטבלה ש RequiredResourceTypeID שיקבל NULL. האם לא סותר את 8.1.1 | לא סותר משמעות ה No Resource היא NULL | להגדיר את הנ"ל בסעיף 8.1.1. |
| 2 | 12.6 | יוסי | להוסיף אחריו סעיף "מעלה תסמן דרישות שנשלחו ועדיין לא התקבלה תשובה עבורן" | בסדר (צריך לבדוק מה זה אומר פנימית) | לבדוק משמעויות להצגת סטאטוס המענה על שורת דרישת המשאב |
| 3 | 12.8 | יוסי | להוסיף "ותסמן על רשומת הדרישה במערכת שהמשאב לא הוקצה" | בסדר (צריך לבדוק מה זה אומר פנימית) | לבדוק משמעויות להצגת סטאטוס המענה על שורת דרישת המשאב |
| 4 | 12.9-12.12 | יוסי | ראה לעיל 12.6 + 12.8 | בסדר (צריך לבדוק מה זה אומר פנימית) | לבדוק משמעויות להצגת סטאטוס המענה על שורת דרישת המשאב |
| 5 | כללי | יוסי | במעלה - צריך גם להוסיף יחידה ארגונית שכל מה שקורה בה קורה דרך ממשק העיר | בסדר  | להוסיך את הנ"ל למסמך |
| 6 | כללי | יוסי | במעלה - ניתן יהיה לסנן את המחזורים שיישלחו לניהול העיר על פי פרמטרים שונים | קיים 3.23 | קיים |
| 7 | כללי | יוסי | במעלה - מסך ניצול משאבים הכולל גם ניצול לפי קורסים וגם מידע שיובא על זמינות משאבים | לא מתוכנן להביא עוד מידע על זמינות המשאבים | לא נדרש |
| 8 | 4.6 | צחי | כמויות גם למשאבים הדרכתיים היות ובוטל האפיק | לא ברור למה כמות למשאבים הדרכתיים .. אין לי בעייה שיעבירו אבל כבר יש לי אותה שכן יש לי את כל יחידות המשאבים ההדרכתיים | אין בעייה כל עוד לא מבטלים את ממשק 5. לא צריך להעביר  |
| 9 | 8.5 | צחי | דרישת חדר למפגשי לינה תתבצע באותו האופן של מפגשים "רגילים". לכל חדר תישלח רשומה נפרדת . תהיה הפרדה בנים ובנות (יהיו חדרי בנים וחדרי בנות) | האם הכוונה שחדרי בנים \ חדרי בנות הם מקטים נפרדים או שזה סימול על מק"ט בשם חדר עם סימון האם הוא לבנים ולבנות .. | מקט נפרד לחדרי בנים וחדרי בנות ולהוריד את GENDER spec.. |
| 10 | 10.4 | צחי | בישיבה האחרונה עלה הצורך שנעביר סטטוס למפגשים | מה ההבדל בין שינויי סטאטוס לכל מה שכבר מתואר בטבלה שכן כל שינויים זה הקצאה \ ביטול או החלפה של משאב .. | נתייחס לזה באפיון - קבלת חיווי על אי שיבוץ |
| 11 |   | צחי | ארוע מיוחד | להוסיף "ארוע מיוחד כ/ל" |   |
| 12 |   | צחי | ארוע הובלה - צריכים לדעת מתי, לאן, צמודה או לא,  | לבדוק הוספת שדה טקסט או שדות מאפייני הדרישה |   |
| 13 |   | צחי | להוסיף ארוע Is recorded - מזהה אם השיעור מוקלט או לא |   |   |
| 14 | 1 | הדס | הערה מהסוף להתחלה: על מנת להבין את התהליך השלם צריך להבין גם איך ה- INFOr עובדת בממשקים | אם רוצים תרשים של תהליך אוש"י של עבודה עם הזכיין .נא להעביר אלינו את התהליך האוש"י מסורטט כפי שקיים לכם ואנו נאשר נבנה עבורו תרשים טכני של מעבר בין מסכים ונצרך אותו כנספח |   |
| 15 | 3.3 | הדס | נא לפרט באיזה אופן | אם השאלה היא מי מקים את המאגר התשובה היא בעת התקנת הממשק בריטניקה תקים את המאגר במערכת | לעדכן את האפיון בהתאם |
| 16 | 3.7 | הדס | איזו הרשאה? מי יכול לשנות סטאטוס סנכרון?כל מנהל סביבת למידה? רק בעל הרשאת תיאום? דודו? | קיים: 3.24.4. היכולת להצע פעולת סנכרון כרוכה בהרשאה על יחידה ארגונית מסויימת בה מתקיים מחזור הקורס .מי שתתינו לו הרשאות יוכל לבצע את הנ"ל | קיים |
| 17 | 3.11.2 | הדס | האם לא אמור להיות כאן סעיף נוסף של העברת הודעה על דרישת משאבים (מחדש)? | נכון נעדכן בהתאם | לעדכן את האפיון - להוסיף את הפעולה "העברת הודעה על דרישת משאב חדשה לאירוע" |
| 18 | 3.11.3 - 3.11.5 | הדס | מה לגבי משאב מאגד? | צליל : משאב מאגד עובר ע"י מק"ט כמו כל המקטים ללא התייחסות מיוחדת מצד מעל"ה בממשק או במערכת. כמו כן לא קיים אפיון או מענה לתכולה של משאב מאגד בשלב זה שכן לא לובן הצורך | לא נדרש |
| 19 | 3.11 | הדס | האם לא צריך להתייחס גם להוספת אירועים ומחיקת אירועים? התייחסות ל"אירועים אד-הוק", אירועים גורפים. שיהיה ברור שזה כולל הכל. | 1. ניתן להתייחס להוספת אירוע מבוסס פעילות או למחיקות - המשמעות היא שכל דרישות המשאבים של האירוע יישלחו או יימחקו . כפי שמתואר כבר עכשיו בטבלה 2. אירועים אד הוק - אירועים אלו לא עוברים בממשק שכן אין יכולת לדרוש משאבים לאירוע אד-הוק רק לאירועים מבוססי פעילות3. מה זה אירועים גורפים? אם הכוונה לפעולות גורפות אז אין צורך להתייחס שכן מדובר בסעיף זה על הטריגרים והם פעולות אטומיות .. | לעדכן את האפיון בהתאם |
| 20 | 3.12 | הדס | לא ברור אם זה מתייחס לכל המאפיינים? למה זה נידרש?  | אין יכולת להבדיל בין שדות MD אלו לאחרים אם נדרש בגלל שהזכיין לא יודע להבין את משמעות השינויי ומבחינתו עצם שליחת הודעה על עדכון אפילו שכל הפרטים שרלוונטיים לו נשארו זהים משמעותו ה עדכון של חייוב אנו נידרש לבחון את הפתרון פנימית |   |
| 21 | 3.13 | הדס | ימים?שבועות? מי יקבע?צריך לפרט משמעויות של עבודה בלי סינכרון מלא.לפי הטבלה מהר מאד המעל"ה תהפוך למערכת לא אמינה ולא רלוונטית זה לא ברור ואולי זה בעייתי ! | הקפ"ט יקבע בהתאם לעומס שזה יגרום על המערכת.מדובר על ממשק הגנה בלבד שכן המצב הסטנדרטי הוא שהמערכות מסונכרנות אונליי.. זהו ממשק בקרה בלבד ולא ממשק מרכזי. |   |
| 22 | 3.15 | הדס | איך זה מגיע אל המשתמש? הלוג לא מול העיניים. צריכה להיות אתראה על אי סינכרון ברמת האירוע וגם דוח! אחרת זה פשוט באלאגן. המעל"ה לא תהיה אמינה ותהפוך ללא רלוונטית | אני לא ידוע מי ינטר את הלוג אבל ברור שהמצב המתואר שם הוא שגיא ברמה הטכנית של הממשק. איפה אתם רוצים לראות שגיא מסוג זה אם לא בלוג .. ונכון מישהו צריך לנטר את הלוג, כמו בכל מערכת בשביל זה יש לוג.צליל: מצפ"ן מנטרים את לוג השגיאות ויוגדר סדר פעולות כשרואים התראה מסוג זה. |   |
| 23 | 3.17 | הדס | תחת איזו הרשאה בדיוק? | משתמשים יכולים להזין תחת הרשאת הוספת מחזור. מטרת הפרק הזה היא לתת סקירה על התהליך האושי במערכת .. אני לא רוצה לרדת לרמת פירוט גבוהה מידי שתהפוך מהר מאוד ללא רלוונטית |   |
| 24 | 3.18 | הדס | דודו צריך דוח המפרט את פעולות הסינכרון של יצירת מחזורים חדשים בטווח תאריכים | אם נדרש לאפיין דוח אז צריך לאפיין אותו במקביל ובנפרד. |   |
| 25 | 3.18 | הדס | ביטול הרשאות בעייתי מאד אם ההרשאה היא חלק מתפיסת ההפעלה. זה ישגע את הבה"דים. | אם זה בעייתי אל תבטלו .. כתךוב שניתן כי בשלב מסויים אמרת שאתם רוצים .. אם לא אז לא אין לי בעייה עם זה ..  |   |
| 26 | 3.20. | הדס | מה משך התהליך? זה ניפתר?מה סדר ההעברה?זה ב"נאגלות" לפי תיעדוף כמו שהוצע בפנימיה? | משך התהליך לא קשור לסעיף והוא נפתר מול INFOR .. נא לבדוק עם צליל \ גיב מה סוג הפתרון .. הוא אינו רלוונטי למסמך האפיון הנ"ל.לגבי סדר העדיפויות קיים אפיון בסעיף:6.5 |   |
| 27 | 3.20. | הדס | מהו כתב ההזמנה בהקשר זה? מה מעבירים?איך המעל"ה תומכת את כתב ההזמנה?למה הכוונה "נקודת החיבור הראשונה לממשק"?  | זהו תיאור או"שי בלבד לא טכני.. |   |
| 28 | 3.22 | הדס | זה מה שמתואר בסעיף 3.19? עיבוד הגרף? | כן |   |
| 29 | 3.23 | הדס | הסינכרון מתבצע רק אחרי העברת כתב הזמנה? זה לא מסתדר | נכון .. אלו היו אמורים להיות תתי סעיפים | עדכון המסמך בהתאם |
| 30 | 3.23 | הדס | צילום מסך של חיפוש קורסים לסנכרון - קוד הגמישות המפורסם הוא אחד המאפיינים הנידרשים לסינכרון? זה ממאפייני קורס האב. אני לא בטוחה שהוא עובר ממנו למחזור  | אכן קוד הגמישות הוא מאפיין MD |   |
| 31 | 3.24.4 | הדס | מה? האם הסינכרון לא מתבצע על ידי קצין תכנון קרייה? | ראי הערה קודמת שלך בסעיף: 3.7 |   |
| 32 | 6.6 | הדס | מי יוצר את המזהה הזה? איך יכול להיווצר מצב במעל"ה שרשומה נוצרת עם אותו מזהה? זה חלק מאיך שהמעלה עובדה מה המשתמשים אמורים לעשות? | את המזהה מעלה יוצרת אוטומטית כחלק מהממשק ..  |   |
| 33 | 7.6 | הדס | Coordinator - מי זה האחראי על המחזור? המפקד? קצין התיאום? זה מוזן ידנית? זה ניגזר מהרשאה מסויימת? | במערכת INFOR זהו שדה חובה, מכיוון שהזכיין צריך לדעת מי הוא ה Point of contact למחזור ואתם חייבים לעדכן את תפיסת ההפעלה כדי להזין את המידע הנ"ל זה מה שסוכם. | לבדוק אם ניתן לעדכן שדה MD במחזור שיחלחל לארועים (COORDINATOR למחזור ולארוע) מספר אישי של מי שחותם על החדר |
| 34 | 7.6 | הדס | TrainingForceExternalID - מחזור לא מתבצע בחיל. בקריה אפילו אין קשר במבנה הארגוני בין החילות לבה"דים שלהם במעל"ה | שדה חובה מול INFOR קיים היום בסרגל .. אנא סגרו את תפישת ההפעלה בהקשר הנ"ל. |   |
| 35 | 7.6 | הדס | TrainingDepartmentExternalID - זה חובה? יש קורסים שמתקיימים ברמת ענף | שדה חובה מול INFOR קיים היום בסרגל .. אנא סגרו את תפישת ההפעלה בהקשר הנ"ל. | ענף ומדור לא חובה |
| 36 | 7.6 | הדס | TrainingProgramCode - ואם לא מדובר במחזור אלא בסביבת פיתוח מקצועי שאין לה מחזורם? | שדה חובה מול INFOR קיים היום בסרגל .. אנא סגרו את תפישת ההפעלה בהקשר הנ"ל. | צריך לשנות את שם השדה כי זה לא מחזור משהו שקשור ל MP (לא TRAINING PROGRAM) |
| 37 | 8.4 | הדס | כדאי לציין את המירווח בין המחיקה והדרישה | התיאור הוא טכני של ההודעות אשר ישלחו לשרת התורים ואין סיבה למרווח שכן זהו ממשק בתצורה אסיכרונית. |   |
| 38 | 11.2.2 | הדס | עדיף לאפשר גם הגדרת טווח כדי לחסוך תנועות מיותרות של שינויים בטוח הרחוק | לא מדובר במסך או פעולת משתמש מדובר בשיטת העבודה בין שתי המערכות ברמה הטכנית ומתוארים הטווחים הנדרשים לצורך ממשק ה SNAPSHOT ולכן אין טעם לטווח שכן אין מי שיגדיר אותו והפועל קורת מעצמה אוטומטית. |   |
| 39 | 12.3 | הדס | המשתמש לא רואה את הסימון הזה? | ראי הערה של יוסי |   |
| 40 | 12.8 | הדס | מה ההבדל בין רישום ללוג וסימון רשומה במערכת? זה טכני או רלוונטי למשתמש?  | ראי הערה של יוסי |   |
| 41 | 13.2.5 | הדס | עלה בתפיסה+ בבדיקותשאנחנו לא מבינים את הקשר בין פעילות במחזור והאירועים שלה. האם כאשר מעדכנים פעילות במחזור – האירועים שלה מתעדכנים? | לא, עדכון פעילות לא גורר עדכון אוטומטי של אירועים .. יש לעדכן את האירועים בנפרד או ידנית או ע"י פעולת "אפס אירוע להגדרות פעילות" |   |
| 42 | 14.3 | הדס | למה אירוע אחד מזיזים מהיומן וכהזזת כמה אירועים היא מהתצוגה הטבלאית? צריך להיות אותו דבר. ביומן | כי רק מהטבלה ניתן לבצע בחירה גורפת |   |
| 43 | 14.4.4. | הדס | עדיף חיווי בצבע וצורה לעיוורי צבעים. | כרגע זה עקבי עם מה שקיים במערכת אני לא ממליץ לשנות את האינדיקציה של סטאטוס הקצאת המשאבים למרות שאפשר, תחליטו. מה שבטוח זה שלא נשנה את האינדיקציות בכל המערכת. |   |
| 44 | 14.4.4.2 | הדס | צ"ל ירוק | כרגע זה עקבי עם מה שקיים במערכת אני לא ממליץ לשנות את האינדיקציה של סטאטוס הקצאת המשאבים למרות שאפשר, תחליטו. מה שבטוח זה שלא נשנה את האינדיקציות בכל המערכת. |   |
| 45 | 14.4.4.3 | הדס | גווני כחול זה מבלבל | כרגע זה עקבי עם מה שקיים במערכת אני לא ממליץ לשנות את האינדיקציה של סטאטוס הקצאת המשאבים למרות שאפשר, תחליטו. מה שבטוח זה שלא נשנה את האינדיקציות בכל המערכת. |   |
| 46 | 16 | הדס | התהליך המתואר כאן לא שלם.לא ברור מה קורה כאשר האינפור מקבלת את הנתונים ?מה קורה אם כמות הבנים / בנות /חניכים משתנה באמצע מחזור? | האפיון הנל אינו קשור לממשק עם אינפו וייצג יכולת חדשה במערכת .. הממשק עם האינפו לא משתנה והכמות הנדרשת תעבור כפי שהיא עוברת היום כלומר התוצאה של חישוב המפתח שהוגדר לדרישה.לגביי עדכון בנים \ בנות - אכן יש להתייחס לזה מול הממשק שכן עדכון הכמות משפיע באופן עקיף על דרישות המשאבים ומכאן שנצטרך לשלוח עדכון לדרישת המשאבים | לעדכן את האפיון בהתאם |
| 47 | 16.4.1 | הדס | האם המפתח הזה מתואם עם הסרגלים המפורסמים? | אני לא יודע מה מותאם אבל זה האפיון כמו שהוא אם נדרש שינוי ספציפי נא לציין.. |   |
| 48 | כללי | הדס | איפה ההתיחסות למקרים שבהם מבצעים "שחרור" משאבים יזום בINFOR והקצאה מחדש. זה אמור לעבור למעל"ה עם שאר העדכונים (במקרה כזה כשהמעלה תתעדכן היא לא אמורה להוציא דרישה למקרה כזה). | ראי פרק: 10 וספציפית סעיפים בטבלה 10.4 |   |