פ"ע  משימות ממש"ז בת"ע 2015, נושאים לדיון:

משתתפים: גל, מאיר, נגה, טל ואלעזר

- דף חדש

הקמת סביבות ייצור ו-Stage עבור כל אתרי צהל במסגרת דף חדש

העברה של כל סביבות דף חדש  לסביבת Milnt והקמה כסגמנטים נפרדים

השלמת ה-POC אשר החל על שרת  AKA בחוות האירוח והשלמת ההסבה של כלל אתרי האתרים ל-2008

ביצוע הפרדה של סביבות הייצור של AKA על פי המפרט הבא:

- אתרי AKA אשר עובדים מול שרת KS  ישן ומול מסד נתונים אורקלי

- אתרי AKA אשר עובדים מול שרת KS מגרסה חדשה יותר ומסד נתונים SQL

- אתרי ספיה אשר עובדים מול שרת KS מגרסה חדשה יותר ומסד נתונים SQL

תכולת שרתים בסביבות השונות:

AKA סביבה ישנה

- 2 שרתי IIS 2008 R2

- 1 שרת אורקל

- 1 שרת KS – Windows 2003 R2

AKA סביבה חדשה

- 2 שרתי IIS 2008 R2

- 1 שרת SQL

- 1 שרת KS – Windows 2003 R2

סביבת ספיה

- 2 שרתי IIS 2008 R2

- 1 שרת אורקל

- 1 שרת KS – Windows 2003 R2

בסביבת ה- stage יוקמו השרתים המצ"ב

AKA סביבה ישנה

1 שרתי IIS 2008 R2

1 שרת אורקל

AKA סביבה חדשה

2 שרתי IIS 2008 R2

1 שרת SQL

סביבת ספיה

2 שרתי IIS 2008 R2

1 שרת אורקל

הערה: סביבת ה- stage תעשה שימוש ב-KS-ים של סביבות הייצור לשם הזנת התכנים

לוחות זמנים להקמה

31.1 השלמת הקמת הסביבות השונות בסביבת Milnet

בהינתן שעד לתאריך 31.1 יושלם ה-POC  של מצפן אל מול אתרי AKA ניתן יהיה לתזמן את בניית האתרים בסביבה החדשה והחצנה שלהם בכפוף לביצוע בדיקות חדירות כמוסכם.

*PREPROD

צה"ל דורש תכנית עבודה מסודרת בהתאם לאתרים שהועברו ע"י צה"ל.

- התקנה של KS ישן

נדרש לתאם התקנה של ה-KS גם בסביבה הישנה לשם הזנת תכנים לאתרים הקיימים עד להשלמת המעבר לסביבת דף חדש!!

התקנה והטמעה של אתרי ספיה

פעילות שתתואם בסלוט של צהל,  בכפוף לתזמון מול מטריקס - יש לספק חבילות התקנה מאושרות לאחר ביצוע סקר קוד מאושרות להתקנה

- סלוטים-

ימי שני ורביעי.

תעדוף משימות:

מקרפר

צ'אטים

KS ישן.

במחנה.

- ניטור

הועברה רשימה לניטור מצה"ל.

עבודות הניטור יסתיימו כנראה ב 22.1

יש לשבת עם אמיר שנורמן מנהל המוצר לגבי ניטור שרת האורקל

לאחר סיום העבודות יתואמו השבתות יזומות מול צה"ל.

- SLA

ע"ס איזה מסמך הSLA של צה"ל?

צה"ל מבקש מסמך רשמי.

- כרטיסים חכמים

כיום נותר לצה"ל להזמין 32 כרטיסים חכמים.

בהצלחה

אלעזר