סיכום דיון – סטטוס צה"ל ממשל זמין

| משתתפים | אופיר בן אבי, דרור אטיאס, גל שוקרון איתן שטמר, צביקה זכריה |
| --- | --- |
| תאריך | 22.5.16 |
| רשם | דרור אטיאס |

| # | נושא |
| --- | --- |
|  | הכשרת נאמני סייבר – בהמשך למהפכת המסלולים חשוב לציין כי יש למנות נאמן סייבר מטעם צה"ל הנאמן המשרדי יהיה אחראי על מתן האישור הסופי להעלאת גרסאות ואישור להעברת שירותי(WS) לייצור . ניתן לתאם הכשרה פרטנית לציגי צה"ל אשר יבצעו את הבדיקות בכלים לבדיקות שניתנים ע"י ממשל זמין – יש לצור קשר עם דרור. |
|  | גרסת חודש אפריל לאתר מילואים – סוכם לתאם פגישת תחקיר ומסקנות – לאחר שיחה שהתקיימה בנושא מצורף תהליך עבודה שהוצג לצביקה ע"י ממשל זמין |
|  | גמישות עבודה מול סבביבת PRE PROD - אפיון הדרישה יועבר ע"י צה"ל - באחריות צביקה פתרונות אפשריים על ידי ממשל זמין – באחריות שירין. |
|  | מנגנון העלאת קבצים – תקלה בקבלת אחוז גדול מהקבצים – ממש"ז יעביר בצורה מסודרת מה הייתה הבעיה והפתרון לבעיה - מצורף אך מונעים להבא - טופל ברמת התשתית במוצר העלאת הקבצים החדש שמעבר אליו יתואם מול צה"ל במוצר הנוכחי בוצעההחרגה ברכיב ה WAF אך בעתיד מזהים בעיות כאלה – להבנתנו הוספתם בגרסה האחרונה ניתור אפליקטיבי בנוסף ניתן עפ"י בקשתכם להעביר דוחות שימוש ברמה חודשית |
|  | אתר המפקדים – שינוי תפיסה לעבודה באמצעות VDI -יש לתאם ישבה מקצועית לדיון בפתרונות לנושא – באחריות שירין. ממתין למענה של צביקה בנוגע לאנשי קשר ומשתתפים בפגישה מצד צה"ל |
|  | עולים על מדים – מתוכננת גרסת שאלונים לסוף יוני – באחריות צה"ל את תכולת הגרסה , במידת הצורך יתואם דיון בנושא- באחריות שירין |
|  | סביבת האירוח דף חדש –בהמשך לדרישה להרחבת הסביבה ורכישת 2 ESX נוספים , יועבר לצה"ל הסיבה לדרישה - כמות המשאבים שמוקצים כרגע לסביבה וכמות המשאבים שנותרו לעבודה - באחריות דרור . |
|  | מילואים – מתוכננת גרסה לחודש אוגוסט אשר מכילה את הפתרון לנושא הנגישות . נקבעה ישבה DR – במסגרת הפגישה יגזרו לוחות זמנים מדוייקם יותר. |
|  | אתרים בסביבה הישנה – דובר על אפשרות להפוך את האתרים לאתרים סטטים עד שיפותחו מחדש במסגרת אתר דובר צה"ל . בדיקת היתכנות מצד–ממשל זמין באחריות שירין |

בברכה,

דרור אטיאס

מנהל תחום לקוחת, ממשל זמין

drora@gov.il ,  050-8573796