סיכום דיון – סטטוס צה"ל ממשל זמין

|  |  |
| --- | --- |
| משתתפים | אופיר בן אבי, דרור אטיאס, גל שוקרון  איתן שטמר, צביקה זכריה |
| תאריך | 22.5.16 |
| רשם | דרור אטיאס |

| # | נושא |
| --- | --- |
|  | **הכשרת נאמני סייבר –** בהמשך למהפכת המסלולים חשוב לציין כי יש למנות נאמן סייבר מטעם צה"ל הנאמן המשרדי יהיה אחראי על מתן האישור הסופי להעלאת גרסאות ואישור להעברת שירותי(WS) לייצור .  ניתן לתאם הכשרה פרטנית לציגי צה"ל אשר יבצעו את הבדיקות בכלים לבדיקות שניתנים ע"י ממשל זמין – יש לצור קשר עם דרור. |
|  | **גרסת חודש אפריל לאתר מילואים** – סוכם לתאם פגישת תחקיר ומסקנות –  לאחר שיחה שהתקיימה בנושא מצורף תהליך עבודה שהוצג לצביקה ע"י ממשל זמין |
|  | **גמישות עבודה מול סבביבת PRE PROD** - אפיון הדרישה יועבר ע"י צה"ל  **- באחריות צביקה**  פתרונות אפשריים על ידי ממשל זמין – **באחריות שירין.** |
|  | **מנגנון העלאת קבצים** – תקלה בקבלת אחוז גדול מהקבצים – ממש"ז יעביר בצורה מסודרת מה הייתה הבעיה והפתרון לבעיה - מצורף  **אך מונעים להבא** - טופל ברמת התשתית במוצר העלאת הקבצים החדש שמעבר אליו יתואם מול צה"ל במוצר הנוכחי בוצעההחרגה ברכיב ה WAF  **אך בעתיד מזהים בעיות כאלה** – להבנתנו הוספתם בגרסה האחרונה ניתור אפליקטיבי בנוסף ניתן עפ"י בקשתכם להעביר דוחות שימוש ברמה חודשית |
|  | **אתר המפקדים** – שינוי תפיסה לעבודה באמצעות VDI -יש לתאם ישבה מקצועית לדיון בפתרונות לנושא – **באחריות שירין**.  ממתין למענה של צביקה בנוגע לאנשי קשר ומשתתפים בפגישה מצד צה"ל |
|  | **עולים על מדים** – מתוכננת גרסת שאלונים לסוף יוני – **באחריות צה"ל** את תכולת הגרסה , במידת הצורך יתואם דיון בנושא- **באחריות שירין** |
|  | **סביבת האירוח דף חדש** –בהמשך לדרישה להרחבת הסביבה ורכישת 2 ESX נוספים ,  יועבר לצה"ל הסיבה לדרישה - כמות המשאבים שמוקצים כרגע לסביבה וכמות המשאבים שנותרו לעבודה - **באחריות דרור .** |
|  | **מילואים** – מתוכננת גרסה לחודש אוגוסט אשר מכילה את הפתרון לנושא הנגישות .  נקבעה ישבה DR – במסגרת הפגישה יגזרו לוחות זמנים מדוייקם יותר. |
|  | **אתרים בסביבה הישנה –** דובר על אפשרות להפוך את האתרים לאתרים סטטים עד שיפותחו מחדש במסגרת אתר דובר צה"ל **.**  **בדיקת היתכנות מצד–ממשל זמין באחריות שירין** |

בברכה,

דרור אטיאס

מנהל תחום לקוחת, ממשל זמין

[drora@gov.il](mailto:drora@gov.il) , 050-8573796