# מסמך מתודולוגיית בדיקות

מעל"ה

תוכן העניינים

0.1	יעדים - כללי	3

0.2	השיטה	4

0.3	טכנולוגיה ותשתית	13

0.4	מימוש	16

0.5	עלות	19

0.6	תכולת הבדיקות	19

ניהול תצורת התיק/מעקב שינויים

| תאריך | מהדורה | סעיף בתיק | תיאור השינוי | מאשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/12/14 | 1.0 |  | גרסה ראשונית | רון בויקיס |
| 07/12/14 | 1.1 | 0.1.2 | עדכון הבעיות | רון בויקיס |
| 02/03/15 | 1.4 | 0.2.1, 0.2.3, 0.4.2 | עדכונים בעקבות ישיבה עם שי חביב ומשה כרמל | רון בויקיס |

## 0. מתודולוגיית הבדיקות -STP

### 0.1	יעדים – כללי

המערכת שתמסר לצה"ל הינה מוצר המדף 8  FOX שיכלול את ההתאמות הנדרשות שסוכמו כתכולת יחידת מסירה ראשונה.

המסירה תכלול רכיבים קיימים ורכיבים שמותאמים במסגרת פיתוח גרסת המוצר שתמסר לבדיקות בהתאם ללוח זמני הפרויקט.

בדיקות המערכת יכללו את בדיקת הרכיבים שיפותחו לטובת יחידת המסירה הראשונה ובדיקת רגרסיה על הרכיבים שכבר נתמכים.

המערכת תבדק על ידי צוות ה QA של החברה על מנת לוודא מסירת מוצר לבדיקות המשתמש באיכות הרצויה.

לאחר מסירת המערכת לצה"ל, באחריות צה"ל לבצע בדיקות קבלה.

החברה תתמוך בבדיקות שיבוצעו על ידי צה"ל.

#### 0.1.1	יעדי הבדיקות

להלן ריכוז יעדי שלב בדיקות המערכת:

| # | תאור היעד | חשיבות/ תועלת | דרך ההשגה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | הוצאת המוצר באיכות הנדרשת | גבוהה | כיסוי מערך הבדיקות ביצוע בדיקות ביעילות ואפקטיביות במסגרת הזמן שהוגדר |
| 2 | בדיקת התקלות המזוהות לאחר תיקון | גבוהה | בדיקת תקינות התקלות |
| 3 | בדיקות מונחות תהליכי לקוח | גבוהה | הגדרת תסריטים נכונים, ממוקדים ורלוונטים לתפיסת הפעלת הלקוח |
| 4 | כיסוי רמות שונות של בדיקות. | גבוהה | הרצת מגוון בדיקות ע"פ קטגוריות שונות |

#### 0.1.2	בעיות

להלן תיאור הבעיות הצפויות בשלב הבדיקות:

| תאור הבעיה | חומרת הבעיה | דרך הפתרון |
| --- | --- | --- |
| לוח הזמנים – לוח הזמנים עבור כל שלב הוא מאוד אגרסיבי ויכול להשפיע על הבדיקה. אי עמידה יכול להשפיע על איכות הבדיקות | גבוהה | תכנון מדוקדק ומעקב תמידי אחר תהליך הבדיקות. |
| טכני - חוסר זמינות המערכות המתממשקות יכולים להשבית את תהליך הבדיקות | גבוהה | בדיקות באתר לקוח – הכנת תשתית מוקדמת ובדיקות מקדימות לקישוריות בין המערכות |
| שינויים - תוכנית הבדיקה ולוח זמני הבדיקה מבוססים על מסמכי דרישות. כל שינוי בדרישות יכול להשפיע על לוח הזמנים של הבדיקה. | גבוהה | בקרת שינויים ואישור על ידי מנהל הפרויקט. |
| סביבת בדיקות - סביבת הבדיקות אינה תואמת את סביבת הלקוח מבחינת תוכן, כמויות ומידע. | בינונית | קבלת נתוני דמה מיצגים בדיקות באתר לקוח |
| תיעוד - פירוט חלקי של תהליכי הלקוח עלולים שלא לכסות באופן מלא את תסריטי הבדיקות. | בינונית | יש לוודא שהלקוח מעביר תסריטים מקיפים, מפורטים ומתעדים את אופן עבודת הלקוח. |

#### 0.1.3	תועלות

להלן הערכת עלות/תועלת להיקף הבדיקות עומקן ומספר הסבבים המתכוננים

פרויקט מיקור חוץ – לא רלוונטי

| התועלת/החסכון | יח' מדידה | שיטת מדידה | תאריך מדידה |
| --- | --- | --- | --- |

#### 0.1.4*	סיכונים

להלן ריכוז הסיכונים לשלב בדיקות המערכת בבריטניקה. הדירוג נקבע ע"פ השפעת הפיתוחים/ שינויים ושיפורים על המודולים הקיימים במערכת בבדיקות באתר החברה

| רכיב | סיכון | דירוג |  |  | פעילות מונעת | גורם אחראי | לו"ז לביצוע | סטטוס/ צעדים שננקטו |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | חומרה | סבירות | רמה |  |  |  |  |
| פריטים ומאגרי פריטים | הגדרת הרשאות לפריטים | 5 | 4 | 20 |  |  |  |  |
| הרשאות | הרשאות חדשות לפי סוגי פריטים | 4 | 3 | 12 |  |  |  |  |
| תכנים | אין שינוי במצב הקיים | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| משאבים | צמצום רשימת סוגי המשאבים ברמת היחידה הארגונית לפני הגדרת הסוגים הרלונטיים במאגר, דחיית הקצאה. | 5 | 3 | 20 |  |  |  |  |
| כשירות | שינוי טרמינולוגיה | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| כלי הערכה | טעינת תכנים שונים, חשיפת פריט ללומד הגדרת מאפיינים לשאלה הגרלת שאלות בכל הרצה של מבחן פתחת מבחן חוזר לקבוצה הגדרת משקלים תוספות זמן הצגת ניקוד מקסימלי לשאלה שינויי שאלה והשפעתם על נתונים קיימים הגדרת ציון מקסימאלי לשאלון דוחות הרשאות מילוי חלקים בשאלון, חשיפת מועד שאלון | 5 | 5 | 25 |  |  |  |  |
| לקחים | אין שינוי | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| משימות | הסתרת משימות שתאריך אחרון לביצוע עבר | 4 | 3 | 12 |  |  |  |  |
| פעילויות | חיבור יעדים לכשירות, דיווח ביצוע לומד/מדריך יצירה או העתקה של פעילויות בתוך מחזור עם דרישה לסבב אישורים | 5 | 4 | 20 |  |  |  |  |
| פרקים | דרישות קדם בין פרקים השונים, הוספת שדה מלל חופשי של תיאור לכל פרק | 4 | 4 | 16 |  |  |  |  |
| תיק יסוד | ניווט לתיק יסוד ממחזור הזנה ידנית וטעינה אוטומאטית ממקור חיצוני | 5 | 4 | 20 |  |  |  |  |
| פתיחת מחזור | 1. יכולת יצירת מסגרות בתוך קורס. 2. יכולת לרשום משתמשים לכל מסגרת בקורס. 3. יכולת לרשום מנהלים לכל מסגרת בקורס. 4. יומן לכל מסגרת - יורש מיומן הקורס. 5. עץ ההערכה לכל תת מסגרת 6. פתיחת מחזורים באמצעות אקסל 7. הצגת סימול תיק היסוד ומספר המקצוע בזמן פתיחת המחזור 8. שינויי טקסט | 5 | 5 | 25 |  |  |  |  |
| ניהול מחזור | הפרדת הרשאות הצגת התכנים מפעילויות שהחניך נעדר, הוספת סטאטוס סיום קורס | 5 | 5 | 25 |  |  |  |  |
| יומן | ממשק ייבוא יחידות משאב וממשק webservice אשר יקצה את יחידות המשאב לאירועים | 4 | 3 | 12 |  |  |  |  |
| גרף פעילויות | דוחות | 4 | 3 | 12 |  |  |  |  |
| הקצאת משאבים | אין שינוי במצב הקיים | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |
| סביבות למידה | אין שינוי במצב הקיים | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| מידע על הפרט | דוחות, הצגת אירועים אישיים לפי קבוצות ולפי סוגים | 3 | 2 | 6 |  |  |  |  |
| דוחות | פיתוח דוחות | 4 | 2 | 8 |  |  |  |  |
| סבב אישורים | אין שינוי במצב הקיים | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| חיפוש | אין שינוי במצב הקיים | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| ממשק משתמש | אין שינוי במצב הקיים | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| תצוגה ראשית | קישור לתיק הלומד דוחות סטאטוס פעילויות תמונת פרופיל | 5 | 4 | 20 |  |  |  |  |
| דואר אלקטרוני | אין שינוי במצב הקיים | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| ממשק למערכת כ"א | אין שינוי במצב הקיים | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| לוגיסטיקה | ייבוא קטלוג משאבים | 5 | 4 | 20 |  |  |  |  |
| ניהול קריית ההדרכה | ייבוא/ ייצוא משאבים, שליחת דרישות, עדכון וסנכרון הקצאות, שמירת זמן מקורי של אירוע העת הזזה, הצגת אחוז הדרישה בגאנט, | 5 | 5 | 25 |  |  |  |  |
| ניהול תוכן צהלי | אין שינוי במצב הקיים | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| ממשק ל VOD | אין שינוי במצב הקיים | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| ממשק למידע-נט | לא נכנס | - | - | - |  |  |  |  |
| קליטת נתונים | ייבואים | 5 | 5 | 25 |  |  |  |  |

### 0.2	השיטה

#### 0.2.1	הוראות עבודה וטפסים

להלן, רשימת הוראות העבודה וגלופות טפסים לניהול תהליך הבדיקות:

| מס' | שם הוראה/גלופה | מטרה | תחולה | מיקום בספריות הארגון |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | מסמך תכנון בדיקות | תוכנית לבדיקת המוצר. הכולל אסטרטגיית בדיקות, סביבת העבודה, כלי בדיקה, משאבי אנוש, מסמכים נילווים, מתודולוגויות, פירוט הבדיקות וניהול הבדיקות. |  | Projects |
| 2 | מסמכי אפיון | מסמך המציג את דרישות המערכת ע"פ אפיון צרכי הלקוח המתבסס על ניתוח תהליכים קיימים, חדשים ושיפורים. |  | Product Management |
| 3 | מסמך תהליכי עבודת לקוח | דימוי פעולות לקוח לצורכי בדיקות וכתיבת תסריטי בדיקות. | נספח תהליכים במסמך האפיון | Projects |
| 4 | דוח תקלות (STR) | מסמך המציג תוצאה של הרצת סבב בדיקות. | דוגמא לדו"ח | QA |
|  | פורמט לדיווח תקלה פתוחה ללקוח |  |  |  |
| 5 | מסמכי בדיקות (STD) | מסמך המתאר את אופן בדיקת המוצר. שלבי הבדיקות ו"צעדי" הבדיקה. | דוגמא למסמך בדיקות | QA |

#### תיעוד ובקרת תקלות מנוהל במערכת ה JIRA .

המערכת מאפשרת באופן שוטף לקבל תמונת מצב עדכנית ודוחות תקופתיים סטטיסטיים לגבי איכות הגרסה וכמות התקלות בחתכים שונים (כגון רכיבים, חומרת תקלה, סטטוס, וכו').  מעקב מנוטר ע"י מנהל הבדיקות באופן יומיומי ומדווח באופן שבועי לצוות הפרויקט.

דוגמא:

#### 0.2.2	מאפייני הבדיקות

| רמת חומרה סוג תקלה | קריטית | גבוהה מאד | גבוהה | בינוני | נמוכה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תפקוד של חלק מהמערכת אינו פועל ואין דרך לעקוף זאת. | V |  |  |  |  |
| קריסה, קיפאון או נעילה של המערכת שקורה כל פעם שעושים פעולה מסויימת או/ו אין דרך לעקוף אותו | V |  |  |  |  |
| תקלה מהותית בנושא שהוגדר מראש כבעל רמה עליונה. | V |  |  |  |  |
| תקלה קריטית שמסיבות שונות נראית חמורה במיוחד. |  |  |  |  |  |
| קריסה, קיפאון או נעילה של המערכת שקורה די הרבה אך לא תמיד או/ו יש דרך לעקוף אותו. |  | V |  |  |  |
| פגיעה באבטחת מידע |  | V |  |  |  |
| הצגת נתונים שגויים או חלקיים |  | V |  |  |  |
| תפקוד של חלק מהמערכת אינו פועל אבל יש דרך לעקוף זאת. |  |  | V |  |  |
| תקלת GUI בולטת במיוחד לעיני המשתמש. |  |  | V |  |  |
| תקלה בולטת לעיני המשתמש שמאפשרת המשך עבודה. |  |  | V |  |  |
| בעיית ביצועים שמפריעה לשימוש במערכת. |  |  | V |  |  |
| בעיית ביצועים המונעת שימוש סביר במערכת או במרכיב מהותי שלה. |  | V |  |  |  |
| סדר פעולות לא טוב שנדרש ממשתמש – לא אינטואיטיבי, מסורבל, מבלבל, גדוש מדי. |  |  |  | V |  |
| תקלות בGUI - לא אינטואיטיבי, טקסט או נתונים קשים לקריאה או חתוכים, שגיאות כתיב, שגיאות דקדוק, שגיאות גראפיות. |  |  |  | V |  |
| תקלות קלות בממשק הגראפי – אי התאמה לסטנדרט מקובל או קבוע מראש, חוסר עקביות קל בממשק, אי בהירות קלה מבחינה גראפית או טקסטואלית, חוסר סימטריה, אסתטיקה פגומה, ניסוחים בעייתיים. |  |  |  |  | V |
| תקלות קלות אחרות שאינן פוגמות בתפקוד. |  |  |  |  | V |

#### 0.2.3	הקף הבדיקות

עפ"י עץ המערכת

הקף הבדיקות נקבע ע"פ השפעת הפיתוחים/ שינויים ושיפורים על המודולים הקיימים במערכת במסגרת בדיקות ה QA בחברת בריטניקה

| רכיב בתיק המערכת |  | הקף הבדיקות |
| --- | --- | --- |
| מס' | שם רכיב |  |
| 1 | פריטים ומאגרי פריטים | גבוה |
| 2 | הרשאות | ביינוני |
| 3 | תכנים | נמוך מאד |
| 4 | משאבים | גבוה מאד |
| 5 | כשירות | נמוך מאד |
| 6 | כלי הערכה | גבוה מאד |
| 7 | לקחים | נמוך מאד |
| 8 | משימות | ביינוני |
| 9 | פעילויות | גבוה מאד |
| 10 | פרקים | גבוה |
| 11 | תיק יסוד | גבוה מאד |
| 12 | מחזור | גבוה מאד |
| 13 | ניהול מחזור | גבוה מאד |
| 14 | יומן | ביינוני |
| 15 | גרף פעילויות | ביינוני |
| 16 | הקצאת משאבים | נמוך מאד |
| 19 | סביבות למידה | נמוך מאד |
| 22 | מידע על הפרט | נמוך |
| 23 | דוחות | נמוך |
| 24 | סבב אישורים | נמוך מאד |
| 25 | חיפוש | נמוך מאד |
| 27 | ממשק משתמש | נמוך מאד |
| 28 | תצוגה ראשית | גבוה מאד |
| 29 | דואר אלקטרוני | נמוך מאד |
| 30 | ממשק למערכת כ"א | נמוך |
| 31 | לוגיסטיקה | גבוה מאד |
| 32 | ניהול קריית ההדרכה | גבוה מאד |
| 33 | ניהול תוכן צהלי | נמוך מאד |
| 38 | ממשק ל VOD | נמוך מאד |
| 39 | ממשק למידע-נט | לא בתכולה |
| 40 | קליטת נתונים | גבוה מאד |

עפ"י קטגוריות

| הקטגוריה | הקף הבדיקות |
| --- | --- |
| פונקציונליות | לוודא פונקציונאליות תקינה של המודולים ע"י הרצת תסריטי בדיקה , תוך שימוש בנתונים חוקיים / לא חוקיים וזאת על מנת לוודא: - קבלת תוצאה רצויה במקרים בו התבצע פעולה חוקית. - קבלת שגיאה מתאימה או הצגת הודעות אזהרה כאשר פעולה לא חוקית התבצעה. - המידע המתאים מתעדכן ביישום. |
| שמישות | להבטיח כי המערכת מספקת ממשק נוח למשתמש דרך פעולות פוונקציונאליות וניווט במערכת. ובנוסף להבטיח את מיקום האובייקטים בצורה הצפוייה לפי נורמות מקובלות בארגונים. על מנת לוודא: - נוחות מעבר בין תפריטים, חלונות ושדות. - אובייקטים, ומאפיינים כגון תפריטים, גודל ומיקום נוחים ויעילים. |
| אבטחה | - איתור כשלים בהגנה על המערכת - אבטחת יישומים: לוודא כי המשתמש יכול לגשת רק לפונקציות ונתונים עליהם ניתנו לו הרשאות. - Acuntix – שימוש בתוכנה עזר לבדיקת פרצות אבטחת באפליקציות מבוססותWeb . התוכנה מבצעת בדיקות רבות ומעבירה דוח מפורט אשר מצביע על "נקודות התורפה" של המערכת. - שימוש ידני במספר פרופילים של משתמשים לבדיקת מערך ההרשאות, סיסמאות, וכניסה. - אבטחת יישומים, וידוא כי המשתמש יכול לגשת רק לפונקציות שניתן עליהן הרשאות. - בדיקת ה - OWASP Top 10"" בצורה ידנית ואוטומטית - בדיקות authentication ו authorization (גישה לפעולות לפי תפקידים). |
| ביצועים | בדיקת זמן טעינת מסך על מנת להבטיח כי המערכת מספקת זמני תגובה מקובלים. שימוש בתוכנת Http Watch המספקת מדידת זמנים בזמן אמת של עמוד ע"פ שליחת בקשות. |
| שילוב מערכת | להבטיח את תאימות התוכנה למערכות הפעלה ודפדפנים שונים. כל הפונקציונאליות ויישומי המערכת יבדקו בדפדפנים שונים ובמערכות הפעלה שונות. |
| עומסים | שימוש ב –visual studio ultimate להרצת בדיקות עומסים. סימולציה של פעולות תוך שימוש בריבוי משתמשים באופן הדרגתי, בדיקות אלו מתמקדים במדידת זמני התגובה ובמציאת "נקודת השבירה" של המערכת, זמן זה מגדיר את יכולת התגובה של צד השרת במערכת שרת/לקוח בהן צפויים משתמשים רבים בו זמנית. |
| GUI | בדיקת תצוגה התואמת את הדרישה המוגדרת. בדיקת הממשק הוויזואלי, השדות, הפקדים, תמונות, יישור של טקסטים, צבעים, בדיקת מינימום מקסימום שדות. |
| רגרסיה | להבטיח את יציבות ופונקציונאליות המוצר טרם שחרורו לאחר שינויי קוד בגרסה |
| שפיות | בדיקות בסיסיות המאפשרות לזהות במהירות וביעילות אם הפונקציונאליות הבסיסית של המוצר פועלת כנדרש והמוצר במצב יציב. |
| בדיקות מול active directory | מעבר לבדיקות שמתבצעות בבריטניקה במסגרת תהליך שחרור הגרסה ה – בריטניקה יבצעו בדיקות באתר הלקוח בסביבות האינטגרציה |
| בדיקות מול ממשקים חיצוניים | - יבוצעו מול STUBS בסביבות הבדיקה בחברה. - הבדיקות מול ממשקים אמיתיים יתבצעו באתר הלקוח בסביבות האינטגרטיביות |

### 0.3	טכנולוגיה ותשתית

#### 0.3.1*	כלים תומכים

להלן רשימת הכלים בהם ייעשה שימוש בשלב הבדיקות:

| סוג | שם הכלי גרסא | יצרן | ספק \ תמיכה | מס' רשיונות | תוקף רשיונות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ניהול תקלות | JIRA | Atlassian | Atlassian | - | - |
| ניהול משימות | Microsoft Visual Studio Team Foundation Server | Microsoft | Microsoft | - | - |
| ניהול תסריטים | Microsoft Visual Studio Team Foundation Server | Microsoft | Microsoft | - | - |
| מדידת ביצועים | HttpWatch | Simtec Limited | Simtec Limited | - | - |
| מדידת עומסים | Microsoft Visual Studio load testing | Microsoft | Microsoft | - | - |
| אבטחה | Acunetix Web Vulnerability Scanner | Acunetix | Acunetix | - | - |

#### 0.3.2	סביבת הבדיקה

להלן פרוט מרכיבי חומרה/תוכנה לשימוש שלב הבדיקות:

** ההתיחסיות היא לסביבת הבדיקות במעבדות בריטניקה.

| תיאור המרכיב | מקור | אחראי | מועד שימוש | פעילות מקדימה | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows Server 2012R2 |  |  |  |  |  |
| MS SQL Server 2014/2012 |  |  |  |  |  |
| חומרה: שרת VM ל – SQL 8G & 4CPU |  |  |  |  |  |
| חומרה: שרת VM ל – IIS 4G & 2CPU |  |  |  |  |  |
| עמדות קצה: |  |  |  |  |  |
| מערכות הפעלה: Microsoft Windows 7 Professional |  |  |  |  |  |
| דפדפן: - Internet Explorer 8 - Google Chrome |  |  |  |  |  |
| חומרה: 4G & 2CPU |  |  |  |  |  |

### 0.4	מימוש

#### 0.4.1	גורמים מעורבים

להלן, הגורמים המעורבים בבדיקות המערכת:

| תפקיד | שם | טלפון | Email | תחום אחריות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מנהל פרויקט | רון בויקיס | 052-6148979 | Ronb@Britannica-ks.com | ניהול הפרויקט |
| מנהל פתרון / מוצר | ארתור ואורקו | 054-2560999 | Arthurv@Britannica-ks.com | ניהול ואפיון הפתרון |
| סמנכ"ל הפיתוח בחברה | גלעד מנשה | 054-2277207 | Giladm@Britannica-ks.com | ניהול הפיתוח בחברה |
| מפתח | ברק אולמן | 052-5702674 | Baraku@britannica-ks.com | רפרנט הפיתוח בפרויקט |
| מנהל מוצר | יוסי בן ישי | 054-5646748 | Yossib@Britannica-ks.com | ניהול המוצר |
| מנהל בדיקות | אלון | 052-6663066 | Alonm@Britannica-ks.com | ניהול והערכת זמני בדיקות. הספקת כיוונים לצוות הבדיקות. ניהול תוכניות בדיקה. ניהול משאבי הבדיקות. דיווחים שוטפים. מעקב אחר סטאטוס הבדיקות. הקצאת בודקים למשימה. הבטחת הצלחה כוללת של מחזורי הבדיקה. שיקוף מצב בדיקות לצוות הפרויקט. |
| בודק תוכנה | פני בייליס |  | Fannyb@britannica-ks.com | ביצוע בדיקות פונקציונאליות, ממשק משתמש, שימושיות, ביצועים, תאימות ועוד... הרצת תסריטי בדיקות. כתיבת תסריטי בדיקות. דיווח סטאטוס יומי. אימות תקינות המערכת. |
| בודק תוכנה | אפרת בר |  | Efratb@britannica-ks.com | ביצוע בדיקות פונקציונאליות, ממשק משתמש, שימושיות, ביצועים, תאימות ועוד... הרצת תסריטי בדיקות. כתיבת תסריטי בדיקות. |
| בודק תוכנה | מוריה |  | Moria@britannica-ks.com | ביצוע בדיקות פונקציונאליות, ממשק משתמש, שימושיות, ביצועים, תאימות ועוד... הרצת תסריטי בדיקות. כתיבת תסריטי בדיקות. |

#### 0.4.2*	תכנית עבודה

להלן תכנית העבודה לשלב בדיקות המערכת:

| # | סבב/פעילות | לו"ז לסיום | אחראי | תלות בפעילות | משאבים (כ"א, ציוד) | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | בדיקת שפיות | שבוע ראשון מקבלת הגרסה | צוות בודקים | התקנת גרסה | 3 |  |
|  | בדיקת פיתוחים | שבוע לאחר ייצוב גרסה עד שבועיים לפני סגירת תקלות ובדיקת רגרסייה | צוות בודקים | גרסה יציבה והתכולה בפנים | 3 |  |
|  | בדיקת עומסים | שלושה שבועות החל מקבלת הגרסה ויצובה | צוות בודקי עומסים | גרסה יציבה | 1 |  |
|  | בדיקת רגרסייה | שבוע ימים החל מהעברת תיקונים אחרונה | צוות בודקים | כל התיקונים נבדקו | 3 |  |
|  | STR |  | מנהל בדיקות | רגרסייה | 1 | סיום שלב בדיקות המערכת |
|  | בבדיקות צה"ל באתר הספק (FAT) | בהתאם לתכנית כללית שתאושר במנה"ר | צה"ל | אישור אבן הדרך STR | 5-6 | - משביתה - במקרה של גילוי תקלה משביתה אחת או יותר, או לחילופין במקרה של גילוי תקלה אחת או יותר שבמצטבר מונעות השלמה של למעלה מ-20% מתסריטי הבדיקות שתוכננו להרצה בסבב הבדיקות הנוכחי, יבוטל סבב הבדיקות וסבב בדיקות חדש יתחיל רק לאחר תיקון התקלות - גבוהה - התיקון יושלם עד לסבב הבדיקות הבא באותה יחידת מסירה. היה והתקלה התגלתה בסבב האחרון ביחידת המסירה הנוכחית, לא יינתן אישור צה"ל לסיום FAT ליחידת המסירה ויידרשו סבבים נוספים עד להגעה ל-0 תקלות ברמת חומרה גבוהה. - רגילה - התיקון יושלם עד לסבב הבדיקות האחרון באותו יחידת מסירה. לא יינתן אישור צה"ל לסיום FAT ליחידת המסירה ויידרשו סבבים נוספים כל עוד ישנן יותר מ-10 תקלות ברמת חומרה רגילה. - נמוכה - התיקון יושלם עד לסבב הבדיקות האחרון באותה יחידת מסירה, פרט לעד 10 תקלות בחומרה נמוכה. לא יינתן אישור צה"ל לסיום FAT ליחידת המסירה ויידרשו סבבים נוספים כל עוד ישנן יותר מ-20 תקלות ברמת חומרה נמוכה. |
|  | התקנת המערכת בצה"ל | לאחר אישור |  | אישור אבן הדרך FAT |  | אישור אבן הדרך שלב ה- FAT |
|  | בדיקות באתר הלקוח (UAT) |  | דיווח תקלות באחריות Solution manager (במסגרת ה – UAT תהיה עזרה של איש QA) יהיה באחת מהדרכים הבאות: i. ע"י פתיחת באגים ישירות ב – Jira ii. ריכוז יומי של תקלות ופתיחת באגים יום אחרי. | לאחר סיום FAT |  |  |

#### 0.4.5	תיעוד

להלן תוצרי התיעוד של שלב הבדיקות, עפ"י מסמכי המכרז ונוהל מפת"ח:

| התוצר | לו"ז/תדירות | גורם מאשר | גורם מקבל | מיקום בתיקיית הפרוייקט |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "דוח התקדמות" | שבועי | מנהל QA | מנהל הפרויקט |  |
| "סיכום סבב" | בסיום כל סבב | מנהל הפרויקט | קפ"ט |  |
| "דוח מסכם" – כולל סיכום כל הסבבים | בסוף שלב הבדיקות | מנהל הפרויקט | קפ"ט |  |

### 0.5*	עלות

להלן ריכוז עלויות שלב הבדיקות בחלוקה לפי סוגי עלות:

| סעיף עלות | סוג התשומה (המשאב) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | כ"א פנימי בח"א | כ"א חיצוני בש"ח/$ | הוצאה כספית בש"ח/$ | סה"כ בש"ח/$ |
| עלויות הקמה |  |  |  |  |
| עלויות ביצוע הבדיקות |  |  |  |  |
| עלויות תחזוקת הבדיקות |  |  |  |  |
| סה"כ כמותי |  |  |  |  |
| סה"כ כספי |  |  |  |  |

### 0.6	תכולת הבדיקות

#### 0.6.0	אינדקס מפרטי הבדיקות

רשימת מפרטי הבדיקות למערכת יוכנו לאחר אישור האפיון המפורט לפיתוחים החדשים ויפורטו במסמך ה STD.

| מס' מפרט | שם מפרט/תרחיש בדיקה | ייבדק בסבב | הערות |
| --- | --- | --- | --- |

#### 0.6.1	אימות כיסוי הבדיקות

עפ"י עץ המערכת

| הרכיב הנבדק |  | מפרט לבדיקת הרכיב |  | סוג הבדיקה (ישירה/עקיפה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מס' | שם | מס' | שם |  |