סיכום פגישה- תכניות עבודה 2015 צה"ל

|  |  |
| --- | --- |
| תאריך: | 23.12.14 |
| משתתפים: | צה"ל: טל זמירי ואלעזר שטרן  ממש"ז: אופיר, גבי, עודד, מאיר ונגה |
| רשם: | נגה וולקר |

נושאים שעלו בפגישה

| # | נושא |
| --- | --- |
|  | **דף חדש:**   * כרגע מתבצעת בדיקת התכנות הגירה ל 2008. המעבר מורכב ולא ברור כרגע האם הכל יוכל לעבור. ישודרגו גם מערכות הפעלה ולכן הבקשה היא שעמוס יעבוד באופן רציף עד כמה שניתן על הנושא. * במידה ולא הכל יעבור ל 2008, ייתכן ותידרש הקמה של סביבה נוספת עבור האתרים. * בקשת צה"ל הינה שממשל זמין יתנו את לוחותץ הזמנים בגאנט. * עד יום שלישי יועברו שלבים ותכנית עבודה עם משכי זמן. * בדיקות PT- ממשל זמין יעבירו תכנית עבודה שתכיל תכולת עבודה של האתרים שייבדקו ובאיזו רמה. |
|  | **ניטור:**   * הועברה רשימה לניטור מצה"ל. * עבודות הניטור יסתיימו כנראה ב 22.1 * יש לשבת עם אמיר שנורמן מנהל המוצר לגבי ניטור שרת האורקל * לאחר סיום העבודות יתואמו השבתות יזומות מול צה"ל. |
|  | **SLA:**   * נושא ה SLA לא נמדד עדיין בכלים אוטומטים עד להטמעה מלאה של מערכת ה CRM בממשל זמין. המדידה האוטומטית תתחיל ברבעון השני. ממשל זמין מאמין כי הוא עומד ב SLA. * לצה"ל חשוב לשים דגש על זמינות האתרים ברמות השירות השונות. * מבחינת ממש"ז מסמך אמנת השירות בתוקף והגיוסים הגדולים שממשל זמין עומד בפניהם נועדו בין היתר על מנת לוודא כי המשרדים יקבלו את השירות הנ"ל. * צה"ל מבקשים לקבל מסמך SLA לאחר רענון ועידכונים במידת הצורך. * הנושא עדיין לא מתומחר- יבוא לידי ביטוי במהלך 2015. |
|  | **הקמת סביבת pre-prod:**   * הקמת של שתי סביבות חדשות עבור אכ"א וספיא- ייכנס לתכנית העבודה של דף חדש. * תועבר הצעת מחיר בנושא. |
|  | **אתר המילואים:**   * אתר המפקדים- יעלה בקרוב, אין עדיין תאריך מוגדר. * אתר החיילים- לא נצפו בעיות קריטיות מאז תחילת הקמפיין. * אתר המילואים שלב ב': שדרוג שני האתרים, כרגע צה"ל עדיין יושבים על התכולה והתמחור. אין עדיין לוחות זמנים. * ב 25.12 תתקיים הדרכה לבקרה והאירוח. * טרם תואמה הדרכה מול wise. |
|  | **תכנית עבודה 2015:**   * אתר חדש לעולים על מדים- קריטי מבחינת הצבא. * אתר מערכות- יפותח על בסיס govx- נסיוני מבחינת צה"ל. * אתר המכללות- נמצא כרגע בדיונים בצה"ל לגבי הפיתוח. ההזדהות אושרה במחב"מ. * פורטל מטופלים- אירוע גדול מבחינת חיל הרפואה. * ניהול למידה מתוקשבת- הנגשת חומרי למידה- ייבחן ע"י צה"ל. |