סיכום פגישה- תכניות עבודה 2015 צה"ל

|  |  |
| --- | --- |
| תאריך: | 23.12.14 |
| משתתפים: | צה"ל: טל זמירי ואלעזר שטרןממש"ז: אופיר, גבי, עודד, מאיר ונגה |
| רשם: | נגה וולקר |

נושאים שעלו בפגישה

| # | נושא  |
| --- | --- |
|  | **דף חדש:** * כרגע מתבצעת בדיקת התכנות הגירה ל 2008. המעבר מורכב ולא ברור כרגע האם הכל יוכל לעבור. ישודרגו גם מערכות הפעלה ולכן הבקשה היא שעמוס יעבוד באופן רציף עד כמה שניתן על הנושא.
* במידה ולא הכל יעבור ל 2008, ייתכן ותידרש הקמה של סביבה נוספת עבור האתרים.
* בקשת צה"ל הינה שממשל זמין יתנו את לוחותץ הזמנים בגאנט.
* עד יום שלישי יועברו שלבים ותכנית עבודה עם משכי זמן.
* בדיקות PT- ממשל זמין יעבירו תכנית עבודה שתכיל תכולת עבודה של האתרים שייבדקו ובאיזו רמה.
 |
|  | **ניטור:*** הועברה רשימה לניטור מצה"ל.
* עבודות הניטור יסתיימו כנראה ב 22.1
* יש לשבת עם אמיר שנורמן מנהל המוצר לגבי ניטור שרת האורקל
* לאחר סיום העבודות יתואמו השבתות יזומות מול צה"ל.
 |
|  | **SLA:*** נושא ה SLA לא נמדד עדיין בכלים אוטומטים עד להטמעה מלאה של מערכת ה CRM בממשל זמין. המדידה האוטומטית תתחיל ברבעון השני. ממשל זמין מאמין כי הוא עומד ב SLA.
* לצה"ל חשוב לשים דגש על זמינות האתרים ברמות השירות השונות.
* מבחינת ממש"ז מסמך אמנת השירות בתוקף והגיוסים הגדולים שממשל זמין עומד בפניהם נועדו בין היתר על מנת לוודא כי המשרדים יקבלו את השירות הנ"ל.
* צה"ל מבקשים לקבל מסמך SLA לאחר רענון ועידכונים במידת הצורך.
* הנושא עדיין לא מתומחר- יבוא לידי ביטוי במהלך 2015.
 |
|  | **הקמת סביבת pre-prod:*** הקמת של שתי סביבות חדשות עבור אכ"א וספיא- ייכנס לתכנית העבודה של דף חדש.
* תועבר הצעת מחיר בנושא.
 |
|  | **אתר המילואים:*** אתר המפקדים- יעלה בקרוב, אין עדיין תאריך מוגדר.
* אתר החיילים- לא נצפו בעיות קריטיות מאז תחילת הקמפיין.
* אתר המילואים שלב ב': שדרוג שני האתרים, כרגע צה"ל עדיין יושבים על התכולה והתמחור. אין עדיין לוחות זמנים.
* ב 25.12 תתקיים הדרכה לבקרה והאירוח.
* טרם תואמה הדרכה מול wise.
 |
|  | **תכנית עבודה 2015:*** אתר חדש לעולים על מדים- קריטי מבחינת הצבא.
* אתר מערכות- יפותח על בסיס govx- נסיוני מבחינת צה"ל.
* אתר המכללות- נמצא כרגע בדיונים בצה"ל לגבי הפיתוח. ההזדהות אושרה במחב"מ.
* פורטל מטופלים- אירוע גדול מבחינת חיל הרפואה.
* ניהול למידה מתוקשבת- הנגשת חומרי למידה- ייבחן ע"י צה"ל.
 |