8.3.2015 PDR/CDR מעלה

**סיכום PDR/CDR**:

* סיכום צריך לצאת עד מחר בצהרים.
* אירוע חשוב וטוב בסך הכל. אנחנו על פסים טובים.
* אני לא מתכוון לחזור על דברים שסיכמתי בדיון הפנימי בשבוע שעבר (כמו תפיסת ההפעלה וכיוצ"ב).
* אני שמח שכולנו מסתכלים כבר על יחידת מסירה שנייה, אבל מפציר בכולם **לא לנוח על זרי הדפנה** בהיבטי נקודת המסירה הראשונה.
* אני מסכים לאמירה שמערכת מעל"ה היא לא רק החלפה טכנולוגית אלא יצירה של פלטפורמה משותפת גם בהיבטים ההדרכתיים וגם בתשתיות וטרמינולוגיות משותפות. אנחנו מדברים כאן על **שינוי תרבות ארגונית**.
* אנחנו מאשרים כאן את מה שראינו היום, למעט הערות פרטניות שיובאו בהמשך. מה שאומר שאנחנו, כמובן, לא יודעים לאשר את ה- CDR כפי שהוא כאבן דרך.
* אנחנו צריכים לאשר אבן דרך עד ה- 15.3.2015. מה שאומר שאת כל הדברים שצריכים לעשות על מנת להגיע לזה עושים השבוע, גם אם זה לוקח אותנו לתוך הלילה.
* כדי לאשר את אבן הדרך האמלח צריך לאשר לנו את ההרחבות, כפי שפורטו בדיון אצלי בשבוע שעבר.
* סדנת דוחות (יש פגישת איפיון השבוע)
* דיון המשך על תיק יסוד – והפער בין הגלופות ובין קורס אב. אנחנו נקיים על זה דיון ייעודי.
* ממשק לזכיין (יש פגישת איפיון השבוע). צפוי להתקבל תוצר ב- 15.3.
* צריך לעשות סימולצייה שקשורה למשאבים – מי מנהל ואיך. זה משפיע על הרשאות ומשפיע על שיטת התפעול של קריית ההדר כה (Top Down & Bottom Up)
* **תיק חניך אינטגרטיבי** – אני מבקש להסתכל על זה. אנחנו אמורים לאשר את זה בנקותד המסירה הראשונה ולכן צריכים לעסוק בזה עכשיו. הפתרון יכול להיות בהיבטי הרשאות אבל חייבים לנתח את כל ההפרשים
* **עריכת מצגות ומסמכים על המערכת עצמה**: מבקש בדיקה של החברה. זה דרישה שהיא הופיעה במכרז ואני מצפה שהחברה תיתן משמעויות של זה. **להערך בתפיסת ההפעלה מה קורה אם אין את זה בנקודת המסירה הראשונה** (כמו לדוגמא ספריית NETAPP)
* **סוגיית הסודי ביותר** – סוכמה אצלי כסיכום ביניים.
* **ממשקי משתמש**: אני מבקש לקבל הצעות קונקרטיות על מסכים שבהם יש בעיות. אני לא מזהה בעיות אקוטיות בממשקי המערכת (כמו שקורה ב- SAP לדוגמא)
* **סיכום והפקת לקחים עד כאן**  - אני מבקש להכניס את זה לתחקור CDR הקודם שצפוי להיות אצלי בשבוע-שבועיים הקרובים.
* **חוסר במסכים** : אם צריכים להציג עוד מסכים, להגיד מה חסר 🡨 לגזור תפיסת הפעלה
* **תוכנית ההכשרות, ההטמעות ותפיסת הפעלה**: תוצג אצלי בדיון ייעודי
* **טרמינולוגיות**: אני מסכים עם האמירה וחייבים לסנכרן את הטרמינולוגיות.
* **מבקש לקבל את המצגות לרמ"ט אט"ל מבעוד מועד כדי שנהיה מתואמים**.

**משאבים**:

* דרישה לסוג משאב תהיה היקף ולא יחס (סטיקלייט לכל 3 חניכים) – תכולה עתידית
* יש להכניס גם את סוג הכמות. האם זה ביחידות וכיוצ"ב.

**חוסרים כלליים במערכת שעלו בסקר**:

* DRAG AND DROP – השלמת משפטים + תמונות – תכולה עתידית
* סבב חתימות על פריטים (לדוגמא; כל שאלה במבחן מקבלת אישור הגורם המקצועי)- תכולה עתידית
* לקויי למידה – יש רק בהיקף הזמן שנדרש להארכה, ולא ברמת סוגיי ליקויי למידה. תכולה עתידית.