שלום,

רצ"ב רשימת נושאים/משימות פתוחות למול SAPנכון ל16/8/15:

1. **נושאי משא"ן:**
2. **רשומות HR היסטוריות-**  התקיימה **סדנה עם יועץ מחו"ל. סיכום הסדנה יופץ השבוע.**
3. **חתימה דיגיטלית-** סטאטוס עדכני**- בסוף אוגוסט אמור להגיע יועץ SAP מחו"ל לביצוע POC .** איש קשר מטעם SAP -איזט, איש קשר מטעמינו אנה שרמן
4. **decoupled –** פיתוח הגירה ל- decoupled נתקע במספר פערים פונקציונליים. סטאטוס עדכני-  **קיימות סוגיות קריטיות, אשר ממתינות לפתרון מול SAP . הנושא דחוף לטיפול.**

 איש קשר מטעם SAP – בועז, איש קשר מטעמינו ריטה רייך

*נכון ל 18.8 לא נשארו נושאים טכניים פתוחים מול הפיתוח*

1. **מוצרי HR בבחינה**- **הנושא אינו מקבל מענה.** מבקשים לקבל מסמך השפעות יישומיות ומשמעויות טכניות עבור כל אחד מהמוצרים שנמצאים אצלנו בבחינה והשפעות על המערכת כולה: הסבר טכני לגבי הדלקת SW וBF והאם יכולה להיות התנגשות ביניהם או עם רכיבים נוספים במערכת SAP. איש קשר מטעמינו ריטה רייך .

*עוד בטרם תהליך ה renewal עמית טל ואנשין ביצעו פעילות בבחינת ess/mss, processes and forms, eRec . אם יש פער כלשהוא נשמח להשלים.*

*נערכו שתי פגישות עם לירון וריטה בנושא תכנית יסודות בהשתתפות מוטי ג. , רומן ועמית טל .*

* 1. *קיימת שאלה פתוחה שנדונה בין מוטי ליועץ חו"ל (ברנרד)*

*2. המלצנו בחום על ביקור של לירון ואמיר מילס בגרמניה, פגישה עם הנהלת המוצר, פגישה עם נציגי הפיתוח שתומכים בנו בתהליך ה Decoupled וביקור בצבא גרמניה.*

1. . **הרשאות** –**פער ביישום סטנדרטי בנושאin hr authorizations PD CONTEXТ**. בתחילת יולי נשלחה בקשה לSAP (בועז/מוטי) לקבלת חלופה רשמית מומלצת ע"י SAP.סטאטוס עדכני- **ממתינות להכוונה ופתרון מ- SAP . הנושא דחוף לטיפול. מונע עבודה משותפת של משתמשים על עץ אחוד.** איש קשר מטעם SAP – בועז, מטעמינו- אנה מולדבסקי

*מוטי רגב מתניע טיפול מול גוף ה CDP*

2. **נושאי לוגיסטיקה ותקינה**

א. **SBBP מרה"ס**- סטאטוס עדכני- **שלב A- התקיימה סדנה. ממתינים למסמך סיכום שלב A מSAP – לו"ז עד סוף אוגוסט.** ממשיכים התארגנות לשלבים הבאים. איש קשר מטעמנויניב פלס,מטעם SAP – מוטי רגב

ב. **TRANSPORTATION** - סטאטוס עדכני-  **התקיימה הדרכה עם יועצים מחו"ל.** **סיכום המפגש יופץ בהמשך החודש ע"י שמרית**. איש קשר מטעם SAP מוטי רגב, מטעמינו שמרית הלר .

*1*. *התקיימה סדנא מעמיקה עם שני יועצים מחו"ל , השתתפות הלקוח הייתה מצוינת עם תובנות רבות ומעורבות גבוהה.*

*2. נושא השיירות שזוהה כפער בעבר, ירד מסדר היום .*

*3. זוהה פער של ממשק HR-TM יטופל בפרויקט.*

*4. צה"ל קיבל הזמנה למפגש עם הנהלת הפיתוח של ה TM ועם צבא הולנד וחברת Shell. יש חשיבות עליונה לנוכחות של אנשי הפרויקט במפגש.*

**3**. **נושאים תשתיתיים:**

1. **Active Embedded** - ליווי תשתיתי. **נבנתה תכנית העבודה. תוצרים יוצגו בפגישה הקרובה.** איש קשר מטעם SAP - ערן אייל ואיזט.איש קשר מטעמינו איתן בריל.

*ממתינים להתקשרות חוזית מולכם .
בכול מקרה תאמנו יועץ לשבוע 42, אנא אשרו את כניסתו לבסיס.*

1. **WPB - פתרון לסקריפטים.** **סטאטוס עדכני** – **טרם התקבלה תשובה מSAP ,** בהמשך לפגישה שהתקיימה בנושא יחד עם בועז, ג'ניפר וחיה. איש קשר מטעמינו איתן בריל, מטעם SAP – בועז

*17.8 יואב מסר כי הנושא אושר ע"י צה"ל ואין צורך בהמשך פעילות.*

1. **CHARM-** ניהול תצורה במערכת. התקיימה פגישה עם יועץ מחו"ל בנושא פערים ביישום הסטנדרטי של המוצר. מתקיימת בחינה של ירידה מיישום הסטנדרטי למול שיפור יכולות של המוצר. סטאטוס עדכני - **הנושא בבחינה עם SAP**. איש קשר מטעם SAP – ערן אייל, מטעמנו איתן בריל

*ממתינים לתשובה של צה"ל לגבי המשך העבודה עם היועץ – Go/No go שלכם לגבי התהליך.*

1. **מעבר ל SAP HANA** *–נשלחו שאלות ותואמה פגישה עם הצוות של איתן ל 31.8 . אחרי הפגישה נוכל לתת ציטוט מחיר.*
2. **POC For LeraningHub** *– קיבלנו אישור לשבועיים של POC עבור שלושה משתמשים.
 כוונתנו לבצע את ה POC החל מ 1.9 . צה"ל קיבל את רשימת הקורסים, צריך לתאם 3 משתמשים להדרכות למשך השבועיים מה 1.9 עד ראש השנה.*

4. **CRM**: ליווי פרויקט פרקליטות. הועברו מספר תקלות טכניות בפרויקט בתחום הCRM. סטאטוס: - התקיימה התייעצות טלפונית**.**  ממליצה לשריין את היועץ עד המבצוע של הפרויקט ולארגן הגעתו למספר ימים ארצה לצורך מתן פתרונות וליווי הפרויקט

איש קשר מטעם SAP -מוטי רגב, מטעמינו – עינת שטיבלמן.

*עופר מילבסקי בקשר שוטף עם עינת, ממתינים לתזמון שלכם את היועץ.*

5. **מערכת כש"ם** – *בוצעה פגישה עם אנשי מז"י בה הוצגה המערכת . יש לתאם מצגת שנייה ללימוד היישום.*

בברכה,

אנה מולדבסקי