שלום,

רצ"ב רשימת נושאים/משימות פתוחות למול SAPנכון ל20.6.15:

1. **נושאי משא"ן:**
2. **-BRF** סטאטוס עדכני- **ממתינים לתשובה עבור תקלה אחרונה** בעית שמירה ואיקטוב (187650.( איש קשר מטעמינו תמיר קופיץ
3. **רשומות HR היסטוריות-**  סטאטוס עדכני – **סדנה עם יועץ מחו"ל מתוכננת ל7/7-8/7.** איש קשר מטעמינו ריטה רייך
4. **חתימה דיגיטלית-** סטאטוס עדכני**- ממתינים לתשובתו של יועץ מחו"ל לפרטים שהועברו בנושא.** איש קשר מטעם SAP -איזט, איש קשר מטעמינו אנה שרמן
5. **פרויקט שכר**- נושא לוקליזציה. סטאטוס עדכני**- ללא שינוי.** איש קשר מטעמינו עודד שובל
6. **decoupled –** סטאטוס עדכני- **מתקדמים עם פתרון decoupled.** התקיימה סדנה בארץ בין 15/6-16/6/15 עם יועץ המקומי. סדנה עם יועץ מחו"ל נדחתה ליולי. איש קשר מטעם SAP – בועז, איש קשר מטעמינו ריטה רייך
7. **מוצרי HR בבחינה**- מבקשים לקבל **מסמך השפעות יישומיות ומשמעויות טכניות עבור כל אחד מהמוצרים שנמצאים אצלנו בבחינה והשפעות על המערכת כולה**: הסבר טכני לגבי הדלקת SW וBF והאם יכולה להיות התנגשות ביניהם או עם רכיבים נוספים במערכת SAP. איש קשר מטעמינו ריטה רייך

2. **נושאי לוגיסטיקה ותקינה**

א.  **TRANSPORTATION** - סטאטוס עדכני- **מתוכננת הדרכה עם יועץ מחו"ל לאחר 29/6 . ממתינים ללו"ז מהפרויקט**. איש קשר מטעם SAP מוטי רגב, מטעמינו שמרית הלר

 ב. **SBBP מרה"ס**- סטאטוס עדכני- **שלב A מתוכנן להתחיל באמצע יולי.** המשך התארגנות לשלבים הבאים. איש קשר מטעמנו **יניב פלס,** מטעם SAP – מוטי רגב

**3**. **נושאים תשתיתיים:**

1. **Active Embedded** - ליווי תשתיתי. **תוכנית עבודה בבניה עד 30.6** איש קשר מטעם SAP - ערן אייל ואיזט.איש קשר מטעמינו איתן בריל.
2. **WPB - פתרון לסקריפטים.** תקלה שנפתחה לפני מספר חודשים, שמונעת הפעלת המוצר בעמדות קצה. **סטאטוס עדכני** – **ממתינים לתשובה מSAP ,** בהמשך לפגישה שהתקיימה בנושא יחד עם בועז, ג'ניפר וחיה. איש קשר מטעמינו איתן בריל

בברכה,

אנה מולדבסקי