שלום,

רצ"ב רשימת נושאים/משימות פתוחות למול SAPנכון ל8/7/15:

1. **נושאי משא"ן:**
2. **-BRF** סטאטוס עדכני- **בימים הקרובים אמור להתקבל NOTE לתקלה אחרונה (** בעית שמירה ואיקטוב (187650.)( איש קשר מטעמינו תמיר קופיץ
3. **רשומות HR היסטוריות-**  סטאטוס עדכני – **סדנה מתקיימת בימי אלה עם יועץ מחו"ל. סיכום הסדנה יופץ בהמשך.**
4. **חתימה דיגיטלית-** סטאטוס עדכני**- מנסים לאתר יועץ SAP עם התמחות ביישום HR.** איש קשר מטעם SAP -איזט, איש קשר מטעמינו אנה שרמן
5. **decoupled –** החל פיתוח הגירה ל- decoupled. סטאטוס עדכני-  **הנושא דחוף לטיפול.** **קיימות מספר סוגיות פתוחות מול SAP .**

איש קשר מטעם SAP – בועז, איש קשר מטעמינו ריטה רייך

1. **מוצרי HR בבחינה**- **הנושא טרם טופל.** מבקשים לקבל מסמך השפעות יישומיות ומשמעויות טכניות עבור כל אחד מהמוצרים שנמצאים אצלנו בבחינה והשפעות על המערכת כולה: הסבר טכני לגבי הדלקת SW וBF והאם יכולה להיות התנגשות ביניהם או עם רכיבים נוספים במערכת SAP. איש קשר מטעמינו ריטה רייך

2. **נושאי לוגיסטיקה ותקינה**

א. **SBBP מרה"ס**- סטאטוס עדכני- **שלב A מתחיל ב12.7. ממשיכים**  התארגנות לשלבים הבאים. איש קשר מטעמנויניב פלס,מטעם SAP – מוטי רגב

ב. **TRANSPORTATION** - סטאטוס עדכני-  **תואמה הדרכה עם יועץ מחו"ל לשבוע שני של אוגוסט.** איש קשר מטעם SAP מוטי רגב, מטעמינו שמרית הלר

 ג. **הרשאות** – סטאטוס עדכני- **החלה התארגנות לסדנה בנושא תפיסת הרשות בדרג הנפרס. מראיינים יועצים לטובת הסדנה.**

איש קשר מטעם SAP – בועז, מטעמינו- אנה מולדבסקי

**3**. **נושאים תשתיתיים:**

1. **Active Embedded** - ליווי תשתיתי. **נבנתה תכנית העבודה. תוצרים יוצגו בפגישה הקרובה.** איש קשר מטעם SAP - ערן אייל ואיזט.איש קשר מטעמינו איתן בריל.
2. **WPB - פתרון לסקריפטים.** **סטאטוס עדכני** – **טרם התקבלה תשובה מSAP ,** בהמשך לפגישה שהתקיימה בנושא יחד עם בועז, ג'ניפר וחיה. איש קשר מטעמינו איתן בריל, מטעם SAP - בועז

4. **CRM**: ליווי פרויקט פרקליטות. הועברו מספר תקלות טכניות בפרויקט בתחום הCRM. סטאטוס: **הנושא דחוף לטיפול.** **ממתינים לאיתור יועץ מתאים ע"י SAP .**

איש קשר מטעם SAP -מוטי רגב, מטעמינו – עינת שטיבלמן

בברכה,

אנה מולדבסקי